# دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع قرية أبو غازي التراثية – وادي موسى، البترا

Abu Ghazi Village, Wadi Musa – Bank-format feasibility study

15 تشرين الأول 2026 · مسودة للمراجعة البنكية · العملة: الدينار الأردني (JOD)

# Executive summary (English)

Project. Abu Ghazi Village is a heritage and commercial complex 100 m from the Wadi Musa town centre (30.321202, 35.478004), on plot 144, basin 12 Al-Balad. The building is mostly built and holds construction licence 71/2025 and occupancy permit 101/2025 [SOURCE: owner brief, Oct 2026]. Financing pays for completion, fit-out and the first year of operation. It opens in March 2027, daily, as Wadi Musa’s family evening and weekend heritage destination. Borrower and operator: Ibrahim Jamil Ibrahim Al-Twaissi. Registered owner: Jamil Ibrahim Ali Al-Twaissi.

Verdict (Assessment): bankable, with conditions, at a smaller loan than the working case. Rents carry the debt. The owner-run units roughly cover their own staff but add little debt capacity.

Recommended structure for the core project.

- A JOD 165,000 term loan under the CBJ programme for financing economic sectors (tourism window, projects outside Amman). Pricing is CBJ 0.50% plus the bank’s margin, with a published floor of 3.25%. The programme allows up to 10 years with up to 24 months’ grace inside that term [SOURCE: Housing Bank programme page, accessed 15 Oct 2026].

- Terms modelled: 12 months interest-only, then 108 payments of JOD 1,764.15.

- Plus JOD 20,000 owner cash. Total sources JOD 185,000.

- Security: first mortgage on the 740 m² share with the registered owner’s consent, personal guarantee, assignment of rents and insurance. JLGC is not needed at a loan-to-value of about 31% on the JOD 526,099 property basis [VERIFY: bank valuation].

Why JOD 165k rather than JOD 200k. The working case borrows JOD 36,104.90 to pre-fund Year-1 operating costs. The rebuilt model shows the project generates positive EBITDA from Year 1 (JOD 30,270), so that reserve would sit idle while costing interest. Dropping it lifts Year-2 debt cover from 1.27 to 1.53 and cuts interest by about JOD 6,550 over 10 years. JOD 24,629 of working capital and liquidity reserve stays in the plan.

Debt cover, rebuilt (after tax, CFADS ÷ debt service).

| Case | Year 2 | Minimum Y2–Y10 | Year 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Recommended (165k at 3.25%) | 1.53 | 1.53 | 1.73 |
| CBJ working case (200k at 3.00%) | 1.28 | 1.28 | 1.44 |
| Working case as stated in the brief | 1.98 | – | 2.28 |

The working case’s 1.98 does not reproduce. The brief’s Year-2 revenue of JOD 131,453 is about JOD 34k above the rebuilt JOD 97,547. The gap matches the gallery’s base-case revenue, so the working case appears to include gallery income that the brief says to keep out of the base case [ASSUMPTION: inferred, because the working-case workbook was not provided]. The rebuild also adds costs the brief leaves out: POS2 cost of goods, card fees, licences, maintenance and 2.5% cost inflation.

Stress (recommended structure, Year-2 DSCR). Revenue −10%: 1.19 · Revenue −20%: 0.86 · OPEX +20%: 1.14 · Loss of the tower rent: 1.25 · Occupancy 85%: 1.29 · Owner-run revenue −30%: 1.20. Cover falls below 1.0 at about a 16% fall in total revenue. Accumulated cash covers shortfalls of that size for several years (minimum closing cash stays positive down to −20% revenue), but the project has a thin margin against a broad revenue miss. Tenant letters of intent are the single most important document.

Gallery (“Beneath Wadi Musa”). Keep it out of the base case. Fund Phase 1 (about JOD 45–50k) through a separate JOD 50,000 tranche of the same CBJ programme (72 payments after 12 months’ grace). Release it only when conditions are met: contractor quote, step-free access, power and HVAC check, and hotel or tour-operator commitments. Total bank exposure is then JOD 215,000, inside the JLGC JOD 250,000 ceiling if a guarantee is ever required.

- Phase-1 debt cover: 1.08 in Year 2 on conservative revenue (JOD 22,500 stabilized), rising to 1.77 by Year 10. On base revenue (JOD 52,434) it is 1.58.

- Fund Phase 2 (to the JOD 100–128k full build) from grants, an operator partnership or AV leasing, never from more core debt, and only after 12 months of ticket data.

- The study’s single 100k loan (JOD 300k total exposure on a JOD 200k core loan at 3.25%) fails at conservative revenue (DSCR 0.84) and at study price and volume (0.68).

Funding search result.

- The CBJ sectors programme is the cheapest debt available and is currently offered through participating banks. Housing Bank publishes the terms; other banks [VERIFY].

- Islamic banks can offer murabaha, ijara or diminishing musharaka. Use them only if they pass on CBJ concessional funding; at an unsubsidised ~7% the Year-2 DSCR drops to 1.13 on JOD 200k.

- A commercial loan with a JLGC guarantee is capped at 72 months, which breaks debt cover (0.69).

- No open grant fits a private borrower directly. The live heritage window (EU/Italian Cooperation call AMMAN_1/2026, EUR 150–230k, deadline 3 Nov 2026) accepts NGOs and public bodies, so it is reachable only through a partner NGO or cooperative, for the crafts and women’s-employment side.

- USAID enterprise programmes closed in 2025. JEDCO’s SME grants were suspended at the last check.

Open items that block a credit decision: bank valuation; tenant letters of intent; contractor quotes; the registered owner’s written consent to mortgage an undivided share; tower change of use; tax basis (individual or company); lower-floor access, power and HVAC check; and the VR decision for the gallery.

# الفصل 1: الملخص التنفيذي

المشروع: مجمّع تراثي تجاري في وادي موسى (البترا) على بعد نحو 100 م من مركز البلدة، يُفتتح في آذار 2027 ويعمل يومياً كوجهة عائلية مسائية وفي عطلة نهاية الأسبوع [SOURCE: موجز المالك، تشرين الأول 2026]. يمول القرض استكمال البناء والتشطيب وتجهيز الوحدات، ورأس المال العامل.

الخلاصة (تقييم): المشروع قابل للتمويل البنكي بشروط، وبقرض أصغر من الحالة العاملة. الإيجارات هي التي تخدم الدين؛ الوحدات التي يديرها المالك تغطي رواتبها تقريباً لكنها لا تضيف قدرة كبيرة على السداد.

هيكل التمويل الموصى به للمشروع الأساسي:

| البند | القيمة | الوسم |
| --- | --- | --- |
| قرض برنامج البنك المركزي لتمويل القطاعات الاقتصادية (نافذة السياحة، خارج عمّان) | 165,000 | [SOURCE: صفحة برنامج بنك الإسكان، 15/10/2026] |
| سعر الفائدة: 0.50% (البنك المركزي) + هامش البنك، حدّ أدنى 3.25% | 3.25% | [SOURCE: المرجع نفسه][VERIFY: عرض البنك] |
| فترة سماح (فائدة فقط) | 12 شهراً | [ASSUMPTION: البرنامج يسمح حتى 24 شهراً] |
| عدد الأقساط بعد السماح / القسط الشهري | 108 / 1,764.15 | محسوب (الفصل 9) |
| مساهمة المالك النقدية | 20,000 | [SOURCE: موجز المالك] |
| إجمالي المصادر | 185,000 | محسوب |

- نسبة تغطية خدمة الدين بعد الضريبة: 1.53 في السنة الثانية، ترتفع إلى 1.73 في السنة العاشرة.

- تغطية الإيجارات للقسط الشهري: 2.79 مرة في السنة الثانية.

- نسبة القرض إلى قيمة العقار: نحو 31% على أساس قيمة 526,099 دينار [VERIFY: تقييم البنك].

لماذا 165 ألفاً لا 200 ألف؟

- الحالة العاملة تقترض 36,104.90 دينار لتمويل مصاريف تشغيل السنة الأولى مسبقاً.

- النموذج المعاد بناؤه يُظهر أن الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والاستهلاك موجبة منذ السنة الأولى (30,270 دينار)، فيبقى هذا المبلغ معطلاً بينما يدفع المشروع فائدته.

- حذفه يرفع التغطية في السنة الثانية من 1.27 إلى 1.53، ويُبقي احتياطي رأس مال عامل وسيولة قدره 24,629 ديناراً.

تنبيه جوهري للبنك: نسبة التغطية 1.98 الواردة في الحالة العاملة لا يمكن إعادة إنتاجها.

- إيراد السنة الثانية في الموجز (131,453) يزيد نحو 34 ألف دينار على الإيراد المعاد بناؤه (97,547).

- هذا الفرق يطابق تقريباً إيراد المعرض في سيناريو الأساس، أي أن الحالة العاملة تتضمن على الأرجح إيراد المعرض الذي طُلب إبقاؤه خارجها [ASSUMPTION: استنتاج، لأن ملف الحالة العاملة لم يُرفق].

- النموذج المعاد بناؤه يضيف كذلك تكاليف لم ترد في الموجز: كلفة بضاعة متجر الحرف، ورسوم البطاقات، والرسوم والتراخيص، والصيانة، وتضخماً بنسبة 2.5% سنوياً.

المعرض (تحت وادي موسى):

- يبقى خارج الحالة الأساسية.

- تُموَّل المرحلة الأولى (45–50 ألفاً) بشريحة منفصلة قدرها 50,000 دينار من البرنامج نفسه، تُصرف فقط عند تحقق شروط محددة (الفصل 7).

- يصبح إجمالي التعرض البنكي 215,000 دينار، أي ضمن سقف الشركة الأردنية لضمان القروض البالغ 250,000 إذا احتاج البنك ضماناً.

- تُموَّل المرحلة الثانية من منح أو شراكة تشغيلية أو تأجير تمويلي للمعدات، لا بدين إضافي.

أهم ثلاثة مخاطر:

- تأخر توقيع المستأجرين أو انخفاض الإيجارات: التغطية تقل عن 1.0 إذا انخفض إجمالي الإيراد نحو 16%.

- تغيير استخدام البرج (رخصة برج حراسة لعشرة أشخاص كحد أقصى).

- ضعف تدفق الزوار الأجانب، الذي انخفض 18% في الأشهر الثمانية الأولى من 2026 [SOURCE: Jordan News, 28/9/2026].

أهم ثلاثة شروط:

- خطابات نوايا موقعة من مستأجري المطعم والمقهى ووحدتين أخريين على الأقل قبل صرف القرض.

- تقييم بنكي للعقار وموافقة خطية من المالك المسجل على رهن الحصة الشائعة.

- عروض أسعار ملزمة من المقاول تطابق جدول الكميات بعد تصحيح تناقض المساحات.

# الفصل 2: المشروع والموقع والوضع القانوني

| البند | المعلومة | الوسم |
| --- | --- | --- |
| الموقع | وادي موسى، الإحداثيات 30.321202، 35.478004، نحو 100 م من مركز البلدة | [SOURCE: موجز المالك] |
| قطعة الأرض | قطعة 144، حوض 12 البلد، المساحة الكلية 1,451 م² | [SOURCE: موجز المالك][VERIFY: سند التسجيل] |
| حصة المشروع من الأرض | 740 م² (حصة شائعة) | [SOURCE: موجز المالك][VERIFY] |
| مساحة البناء | 890.33 م²، ارتفاع الطابق 3.45 م | [SOURCE: موجز المالك / المخططات] |
| رخصة البناء | 71/2025 | [SOURCE: موجز المالك][VERIFY: نسخة مصدقة] |
| إذن الإشغال | 101/2025 | [SOURCE: موجز المالك][VERIFY: نسخة مصدقة] |
| عقد الإيجار | مصدّق من سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، 20 سنة اعتباراً من 2024 | [SOURCE: موجز المالك][VERIFY: بدل الإيجار وشروط الرهن] |
| المقترض والمشغّل | إبراهيم جميل إبراهيم الطويسي | [SOURCE: موجز المالك] |
| المالك المسجل | جميل إبراهيم علي الطويسي | [SOURCE: موجز المالك] |

تصحيح التناقضات المطلوبة:

- المسافة إلى مركز الزوار (1.2 مقابل 1.5 كم).

  - المسافة الهوائية المحسوبة من الإحداثيات تقارب 0.9 كم [ASSUMPTION: حساب تقريبي من موقع مركز الزوار على الخرائط].

  - المسافة الصحيحة للاستخدام هي مسافة المشي على الطريق، ويجب قياسها مرة واحدة واعتماد رقم واحد في كل الوثائق [VERIFY].

- مساحة الأرض (740 مقابل 890 م²).

  - هذا ليس تناقضاً في الحقيقة، بل خلط بين رقمين: 740 م² هي حصة الأرض، و890.33 م² هي مساحة البناء الإجمالية على عدة طوابق.

  - يجب أن تستخدم كل الوثائق “حصة أرض 740 م²” و”مساحة بناء 890.33 م²”.

  - تقييم: رهن حصة شائعة يحتاج موافقة المالك المسجل، وقد يطلب البنك إفرازاً أو موافقة الشركاء في القطعة [VERIFY: دائرة الأراضي والمساحة والبنك].

- مساحة الطابق السفلي (182.8 مقابل نحو 200 م²، ومجموع أسقف جدول الكميات 295 م²).

  - يُعتمد 182.8 م² صافياً (المخطط الهندسي) للتشغيل والسعة.

  - يُعتمد نحو 200 م² مساحةً إجمالية تقريبية.

  - رقم 295 م² في بنود الأسقف يشير إلى ازدواج في الكميات أو احتساب ممرات ودرج. يجب أن يراجعه مهندس كميات قبل التسعير النهائي، لأنه قد يكون مصدر تضخيم في الكلفة [VERIFY].

الاستخدامات المرخصة والقيود:

- البرج: مرخص كبرج حراسة لعشرة أشخاص كحد أقصى. أي مقهى فيه يحتاج تغيير استخدام. وحتى استخدامه كمطل مدفوع يجب تأكيد توافقه مع الرخصة [VERIFY: سلطة الإقليم والدفاع المدني].

- الأروقة: مرخصة كممرات خدمة غير مشغولة، لذلك يقتصر سوق ليلتي الجمعة والسبت على المصاطب [SOURCE: موجز المالك].

# الفصل 3: السوق والطلب

زوار البترا:

| الفترة | الزوار | الوسم |
| --- | --- | --- |
| 2023 | 1,174,137 | [SOURCE: موجز المالك نقلاً عن سلطة الإقليم][VERIFY] |
| 2024 | 457,215 | [SOURCE: موجز المالك نقلاً عن سلطة الإقليم][VERIFY] |
| 2025 | 582,550 | [SOURCE: موجز المالك نقلاً عن سلطة الإقليم][VERIFY] |
| كانون الثاني–آب 2026 | 318,311 (−2.1%)؛ أجانب 187,710 (−18%)؛ أردنيون 130,601 (+35.7%) | [SOURCE: Jordan News, 28/9/2026، أرقام أولية لوزارة السياحة] |
| كانون الثاني–أيلول 2026 | 362,215 (−2.8%)؛ أردنيون +26.6%، أجانب −17.8% | [SOURCE: موجز المالك نقلاً عن سلطة الإقليم][VERIFY: نشرة أيلول الرسمية] |

قراءة السوق (تقييم):

- الطلب الأجنبي متقلب ومتأثر بالأوضاع الإقليمية: انخفض 60.7% في آذار و57.4% في نيسان 2026 على أساس سنوي [SOURCE: Jordan News, 28/9/2026].

- الطلب المحلي ينمو بقوة، وهذا يدعم تموضع المشروع العائلي المسائي.

- عرض البترا ليلاً سعره 30 ديناراً ويعمل من الأحد إلى الخميس فقط، فتبقى أمسيات الجمعة والسبت دون عرض، ولا يوجد تقريباً أي عرض عائلي مسائي في وادي موسى [SOURCE: موجز المالك][VERIFY: جدول البترا ليلاً 2027].

برنامج أردنّا جنة:

- بلغ نحو 135 ألف مشارك خلال 3 أشهر [SOURCE: المملكة] ونحو 181 ألفاً حتى نهاية آب [SOURCE: المملكة]، والهدف 220 ألفاً في 2026 [SOURCE: موجز المالك][VERIFY].

- إيراده مستبعد من الحالة الأساسية حتى يُسجَّل المشروع ضمن مسارات البرنامج.

قمع الطلب للمعرض (بدل نسبة التقاط من إجمالي الزوار):

| السيناريو | الإيراد المستقر | متوسط التذكرة | زوار/سنة | زوار/يوم | النسبة من زوار البترا 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الحد الأدنى في الحالة الأساسية | 15,000 | 8.7 | 1,724 | 4.7 | 0.30% |
| متحفظ | 22,500 | 8.7 | 2,586 | 7.1 | 0.44% |
| أساس | 52,434 | 8.7 | 6,027 | 16.5 | 1.03% |
| متفائل | 104,859 | 8.7 | 12,053 | 33.0 | 2.07% |

متوسط التذكرة 8.7 دينار على مزيج زوار 2026 [SOURCE: موجز المالك]. الزوار سنوياً = الإيراد ÷ 8.7، والنسبة = الزوار ÷ 582,550 (محسوب).

تقييم القمع:

- السيناريو الأساسي يحتاج زائراً واحداً من كل 100 زائر للبترا، ويُضاف إليهم الزوار المحليون.

- هذا ممكن فقط إذا بات جزء معتبر من الزوار ليلة في وادي موسى ومرّوا بالمشروع مساءً، وإذا بيعت التذاكر عبر الفنادق والأدلاء.

- المطلوب قبل التمويل: حصة الزوار المبيتين في وادي موسى من بيانات الفنادق [VERIFY]، وعدد المارة مساءً بعدّ ميداني لمدة أسبوعين [VERIFY]، وخطابات تعاون من 5 فنادق على الأقل.

# الفصل 4: البرنامج التشغيلي ومزيج الوحدات

الوحدات المؤجرة (المستأجر يجهز ويشغل وحدته؛ الإيجار الشهري المستقر حسب [SOURCE: موجز المالك]):

| الوحدة | الاستخدام | الإيجار الشهري |
| --- | --- | --- |
| LU-19 + LU-20 | مطعم تراثي بلا كحول، مطل على السطح، قاعة فعاليات صغيرة | 1,678.74 |
| LU-12 + مصطبة | مقهى عائلي مسائي حتى نحو 22:30 | 997.10 |
| LU-15 | منتجات محلية (زيت زيتون، بهارات، زعتر، صابون) | 845.10 |
| LU-17 | حرف (الاستخدام لم يُحدد بعد) | 681.00 |
| LU-18 | عصائر وبوظة | 339.04 |
| البرج | مطل غروب مدفوع (يحتاج تغيير استخدام لأي مقهى) | 640.00 |
| المجموع |  | 5,180.98 |

المحلات التسعة في الطابق الأرضي (148 م² صافٍ) يمكن تأجيرها منفردة لتوزيع مخاطر الشغور [SOURCE: موجز المالك].

الوحدات التي يديرها المالك:

- POS1، معرض “تحت وادي موسى”: كامل الطابق السفلي، 4 غرف، 182.8 م² صافٍ. جولة مستضافة باتجاه واحد مدتها 25 دقيقة عبر خمس بيئات (النزول، نبع عين موسى، طريق القوافل، الحرف الأردنية الحية، سماء البترا ليلاً) بأسلوب DOMUS. جولات فقط، بلا فعاليات ولا طعام.

  - تنبيه للمالك: التصميم الحالي يُسقط نظارات الواقع الافتراضي، بينما نصّ قرار سابق على “جولة افتراضية أو غامرة”. المطلوب قرار خطي.

- POS2، متجر الحرف: عند مخرج المعرض. تطريز ومنسوجات وحرف حية، مع التحول نحو التجارب (هامش نحو 80%) بدل البيع بالتجزئة (هامش نحو 50%) [SOURCE: موجز المالك].

- سوق ليلي يومي الجمعة والسبت: على المصاطب فقط. إيراده مستبعد من الحالة الأساسية [ASSUMPTION].

افتراضات الإيراد في الحالة الأساسية:

| البند | الافتراض | الوسم |
| --- | --- | --- |
| إشغال الوحدات المؤجرة | 85% في السنة 1 (فترات تجهيز وتأجير)، ثم 95% | [ASSUMPTION] |
| نمو الإيجار | 2% سنوياً اعتباراً من السنة 3 | [ASSUMPTION][VERIFY: بنود العقود] |
| POS1 (الحد الأدنى) | 14,000 في السنة 1، و15,000 في السنة 2، ثم +2% | [SOURCE: موجز المالك] + [ASSUMPTION] للنمو |
| POS2 | 21,349 في السنة 1، و+10% في السنة 2، ثم +3% | [SOURCE: موجز المالك] + [ASSUMPTION] |
| كلفة بضاعة POS2 | 38% ثم 33% ثم 29% من الإيراد مع التحول للتجارب | [ASSUMPTION: مزيج هامش 50% و80%] |

# الفصل 5: الخطة الفنية والتكاليف الاستثمارية

| البند | القيمة | الوسم |
| --- | --- | --- |
| تكاليف جدول الكميات (استكمال وتشطيب) | 151,682.00 | [SOURCE: جدول الكميات عبر موجز المالك][VERIFY: عروض مقاولين] |
| احتياطي طوارئ 5% | 7,584.10 | محسوب |
| إجمالي الأصول القابلة للاستهلاك | 159,266.10 |  |
| الاستهلاك السنوي (20 سنة = مدة الإيجار) | 7,963.31 | محسوب |

- المستأجرون يجهزون وحداتهم على حسابهم، وهذا يخفض الكلفة الاستثمارية على المقترض [SOURCE: موجز المالك].

- تقييم: احتياطي 5% منخفض لمبنى قائم فيه بنود غير مؤكدة (الطابق السفلي، والوصول دون درج، والتكييف). الأفضل 10% إلى أن تصل عروض الأسعار. سيناريو الحساسية لتكاليف التشغيل +20% يغطي جزئياً أثر ذلك على التدفق، أما أثره على المصادر فيُغطى من احتياطي السيولة.

- الفحوص المطلوبة قبل الصرف: وصول دون درج للطابق السفلي، وقدرة الكهرباء، والتكييف والتهوية لمعرض مغلق [VERIFY].

# الفصل 6: العاملون والتكاليف التشغيلية (السنة 1)

| البند | القيمة السنوية | الوسم |
| --- | --- | --- |
| رواتب 6 موظفين | 30,024.90 | [SOURCE: موجز المالك][VERIFY: هل تشمل الضمان الاجتماعي 14.25%؟] |
| تغطية اليوم السابع | 5,004.00 | [SOURCE: موجز المالك] |
| حارس | 4,113.00 | [SOURCE: موجز المالك] |
| مصاريف غير الرواتب | 6,080.00 | [SOURCE: موجز المالك] |
| تأمين | 1,500.00 | [SOURCE: موجز المالك] |
| رسوم وتراخيص وضريبة أبنية | 1,500.00 | [ASSUMPTION][VERIFY: سلطة الإقليم؛ المدى 1,000–6,000 لأن نسبة ضريبة الأبنية على الإيجار غير معروفة] |
| صيانة (من السنة 2) | 1,500.00 | [ASSUMPTION: نحو 1% من كلفة جدول الكميات] |
| عمولات الفنادق والأدلاء | 3% من إيراد POS | [SOURCE: موجز المالك] |
| رسوم البطاقات والدفع الإلكتروني | 1.5% من إيراد POS | [ASSUMPTION] |
| التضخم في التكاليف | 2.5% سنوياً من السنة 2 | [ASSUMPTION] |

- الحد الأدنى للأجور 290 ديناراً، واشتراك صاحب العمل في الضمان الاجتماعي 14.25% [SOURCE: PwC و WageIndicator عبر دراسة الفريق القانونية].

- متوسط الرواتب في الموجز (30,024.90 ÷ 6 ÷ 12 = 417 ديناراً شهرياً) يتسق مع راتب إجمالي قدره 365 ديناراً شاملاً الضمان، وهذا يجب تأكيده.

- ملاحظة للبنك: كلفة العاملين (39,142 في السنة 1) تتجاوز إيراد الوحدات التي يديرها المالك (35,349). الموظفون يخدمون المجمع كله (أمن ونظافة وإدارة واستضافة)، لكن الحقيقة الائتمانية أن الإيجارات هي مصدر السداد.

- بدل إيجار سلطة الإقليم: غير مذكور في الموجز وغير محتسب في النموذج [VERIFY: هل يدفع المقترض إيجاراً للمالك المسجل أو للسلطة؟]. أي إيجار يدفعه المشروع يخفض التغطية مباشرة.

# الفصل 7: مراجعة خيارات التمويل والتوصية

تاريخ الفحص: 15/10/2026. كل ما لم يُتحقق منه من مصدر رسمي موسوم [VERIFY].

## 7.1 جدول الخيارات

| # | الخيار والجهة | الأهلية | المبلغ | الكلفة | المدة والسماح | الضمانات | زمن الموافقة | الملاءمة | المصدر والتاريخ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | برنامج البنك المركزي لتمويل القطاعات الاقتصادية، نافذة السياحة، خارج عمّان، عبر البنوك المشاركة (بنك الإسكان ينشر الشروط) | شركات ومؤسسات في السياحة وقطاعات أخرى؛ تمويل أصول ثابتة “أو أغراض أخرى يقرها المركزي” | حتى 4 ملايين للسياحة | 0.50% + هامش البنك، حد أدنى 3.25% خارج عمّان (1.00%، حد أدنى 3.75% داخلها) | حتى 10 سنوات، تشمل سماحاً حتى سنتين؛ سداد شهري أو ربعي أو نصف سنوي | كمبيالة لصالح المركزي (القرض = 85% من قيمتها) + ضمانات البنك | [ASSUMPTION: 6–10 أسابيع بعد اكتمال الملف][VERIFY] | عالية: سياحة خارج عمّان، أصول ثابتة | [SOURCE: hbtf.com، صفحة البرنامج، 15/10/2026] |
| 2 | الحالة العاملة: 3% شاملة لمشاريع خارج عمّان | كما أعلاه | 200,000 | 3.00% | 12 شهراً سماح + 108 أقساط | كما أعلاه | – | عالية، لكن 3% أدنى من الحد الأدنى المنشور 3.25% | [SOURCE: موجز المالك][VERIFY: عرض البنك] |
| 3 | التمويل الإسلامي (مرابحة، إجارة منتهية بالتمليك، مشاركة متناقصة): البنك الإسلامي الأردني، البنك العربي الإسلامي الدولي، بنك صفوة الإسلامي وغيرها | حسب سياسة البنك؛ المشاركة المتناقصة تناسب العقار، والإجارة تناسب المعدات | حسب الضمان | بالتمويل التجاري نحو 6.5–7.5% [ASSUMPTION: متوسط فائدة القروض 7.95% في نهاية 2025]؛ أقل إن مُرر تمويل البرنامج المركزي | حتى 10 سنوات مع سماح [VERIFY] | رهن عقاري وتنازل عن الإيجارات | [VERIFY] | متوسطة: تناسب إذا مُررت كلفة البرنامج المركزي | [SOURCE: مسح التمويل للفريق، 15/10/2026][VERIFY: شروط كل بنك] |
| 4 | الشركة الأردنية لضمان القروض: ضمان قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة | منشآت صغيرة ومتوسطة | حتى 250,000 | رسوم ضمان غير منشورة [VERIFY] | حتى 72 شهراً | – | مع البنك | منخفضة كأداة رئيسية (المدة قصيرة)، ومفيدة كدعم ائتماني عند الحاجة | [SOURCE: jlgc.com، صفحة البرامج، 15/10/2026] |
| 5 | الضمان نفسه: برنامج المشاريع الناشئة الصغيرة 85% حتى 500,000 / 96 شهراً؛ “كفالة” للتمويل الإسلامي في الصناعة والخدمات 80% حتى 3 ملايين / 96 شهراً؛ ضمان التأجير التمويلي 70% حتى مليون / 96 شهراً | حسب البرنامج | كما ذُكر | رسوم غير منشورة | حتى 96 شهراً | – | مع البنك | متوسطة: “كفالة” لخيار التمويل الإسلامي، وضمان التأجير لمعدات المعرض | [SOURCE: jlgc.com، 15/10/2026] |
| 6 | برنامج “ضمان من أجل التشغيل” (ممول من ألمانيا عبر KfW) | منشآت تخلق فرص عمل للأردنيين | غير منشور | غير منشور | غير منشور | – | – | متوسطة: المشروع يخلق 7 وظائف أو أكثر | [SOURCE: بترا، 3/8/2026][VERIFY: sme.jlgc.com] |
| 7 | إجراءات البنك المركزي (760 مليون دينار، 5/4/2026): قروض لتغطية رواتب المنشآت السياحية المتأثرة، مع تحمل الحكومة الفائدة حتى نهاية 2026 | منشآت قائمة متأثرة | غير محدد للسياحة | فائدة على الحكومة حتى نهاية 2026 | – | – | – | غير ملائمة: المشروع لم يبدأ التشغيل والنافذة تنتهي في 2026 | [SOURCE: Jordan News و Jordan Times، 5/4/2026] |
| 8 | قرض تجاري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع ضمان الشركة (بنك الاتحاد، بنك الإسكان، البنك العربي) | منشآت قائمة أو ناشئة | حتى 250,000 مع الضمان | نحو 8.5% + رسوم ضمان نحو 1% = 9.5% [ASSUMPTION] | 72 شهراً | رهن + ضمان | 4–8 أسابيع [ASSUMPTION] | منخفضة: التغطية 0.69 | [SOURCE: مسح التمويل للفريق، 15/10/2026] |
| 9 | المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO) | منشآت صغيرة ومتوسطة | منح سابقة حتى 50,000 | منحة | – | – | – | غير متاحة الآن: منح “تمكين” أُغلقت في 30/11/2024، ومنح المشاريع الجديدة “متوقفة حالياً” | [SOURCE: مسح التمويل للفريق، 15/10/2026][VERIFY: أي دعوة جديدة] |
| 10 | صندوق التنمية والتشغيل | أردنيون، كل المحافظات | متوسط نحو 8,800 | غير منشور | – | – | – | منخفضة: الحجم صغير، تمويل مكمل فقط | [SOURCE: مسح التمويل للفريق، 15/10/2026] |
| 11 | دعوة الاتحاد الأوروبي والتعاون الإيطالي AMMAN_1/2026 لتعزيز مواقع التراث الثقافي والتنمية المحلية | منظمات غير ربحية وجهات عامة (أوروبية أو أردنية) | 150,000–230,000 يورو لكل منحة، الميزانية 410,000 يورو | منحة | – | – | الموعد النهائي 3/11/2026 | متوسطة عبر شريك: جمعية أو تعاونية محلية لمكون الحرف وتشغيل النساء | [SOURCE: DevelopmentAid، آخر تحديث 8/10/2026][VERIFY: الدليل الكامل] |
| 12 | مشروع التعاون الإيطالي واليونسكو “المجتمعات المحلية والسياحة المستدامة في البترا ووادي رم” | نساء مقيمات في إقليم البترا لديهن مشاريع أو أفكار مشاريع (دعوة أُغلقت 3/5/2026) | غير منشور | منحة أو دعم عيني | – | – | – | متوسطة لمكون الحرف إذا فُتحت دعوة جديدة | [SOURCE: بترا، 28/4/2026؛ UNGM JOR/ITB/26/04، حزيران 2026] |
| 13 | مشروع جايكا وسلطة الإقليم للسياحة المجتمعية (3 سنوات) | مجتمع البترا المحلي | غير منشور | دعم فني | – | – | – | منخفضة إلى متوسطة: تدريب وتسويق | [SOURCE: عنوان خبر في بترا][VERIFY: لم تُتح الصفحة] |
| 14 | البنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي | عبر بنوك محلية؛ خط البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير مع بنك الإسكان (75 مليون دولار، 2025) للمدن خارج عمّان | عبر البنك | سعر البنك | – | – | – | متوسطة كخط تمويل غير مباشر | [SOURCE: مسح التمويل للفريق، 15/10/2026] |
| 15 | الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية | – | – | – | – | – | – | مغلقة: برامجها في الأردن توقفت في 2025 | [SOURCE: مسح التمويل للفريق، 15/10/2026] |
| 16 | دعوات أوروبية للحرف والسياحة (CRAFT-TOUR بقيمة 5,000 يورو، COSME 2026 للمنشآت السياحية) | جهات في دول الاتحاد الأوروبي | – | – | – | – | – | غير مؤهل [VERIFY] | [SOURCE: صفحات الاتحاد الأوروبي، 2026] |
| 17 | سلطة الإقليم ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وبرنامج أردنّا جنة | – | لم يُعثر على تمويل مباشر | – | – | – | – | دعم غير مالي: تغيير استخدام البرج، تصاريح السوق الليلي، إدراج المشروع في مسارات أردنّا جنة ورحلات التعريف | [SOURCE: pdtra.gov.jo، لا تفاصيل حوافز منشورة][VERIFY: حوافز قانون البيئة الاستثمارية للمناطق الأقل نمواً] |
| 18 | حقوق ملكية وشراكات: المستأجر يجهز وحدته (قائم)، أو دفعة إيجار مقدمة من مستأجر المطعم، أو شريك مشغل للمعرض يقدم المحتوى والمعدات مقابل حصة من الإيراد | – | المعرض: 30–80 ألفاً كمساهمة عينية [ASSUMPTION] | حصة إيراد 20–40% [ASSUMPTION] | – | لا رهن | – | عالية للمعرض | [ASSUMPTION][VERIFY: عروض فعلية] |

## 7.2 الترتيب

- برنامج البنك المركزي للقطاعات (السياحة، خارج عمّان): أرخص دين، ويتسع للمدة والسماح المطلوبين.

- شريحة معرض منفصلة من البرنامج نفسه (50 ألفاً) مشروطة بالأداء.

- شراكة مشغل أو تأجير تمويلي للمعدات (مع ضمان التأجير 70%) للمرحلة الثانية من المعرض.

- منحة عبر شريك غير ربحي لمكون الحرف وتشغيل النساء والشباب (دعوة AMMAN_1/2026 وما يليها).

- تمويل إسلامي بكلفة البرنامج المركزي، إن طلب المالك ذلك.

- ضمان الشركة الأردنية لضمان القروض، فقط إذا لم يكفِ الرهن.

- التمويل الإسلامي أو التجاري غير المدعوم: احتياطي فقط.

## 7.3 التوصية

- المشروع الأساسي: قرض 165,000 دينار من برنامج القطاعات (السياحة، خارج عمّان) بسعر 3.25% أو أقل، مع سماح 12 شهراً و108 أقساط، و20,000 دينار من المالك. يُطلب من 3 بنوك عرض على البرنامج نفسه، ويُفاوض على الهامش.

- المعرض: المرحلة الأولى 50,000 دينار كشريحة ثانية (12 شهراً سماحاً + 72 قسطاً) تُصرف بعد تحقق الشروط التالية:

  - عرض سعر ملزم من مقاول الوسائط.

  - تقرير الوصول والكهرباء والتكييف.

  - خطابات تعاون من 5 فنادق أو مكاتب سياحية.

  - قرار المالك بشأن نظارات الواقع الافتراضي.

- المرحلة الثانية للمعرض (حتى 100–128 ألفاً): من منحة أو شريك مشغل أو تأجير تمويلي، وبعد 12 شهراً من بيانات التذاكر تثبت مستوى السيناريو الأساسي.

# الفصل 8: المصادر والاستخدامات وهيكل التمويل

الهيكل الموصى به (F5):

| الاستخدامات | JOD | المصادر | JOD |
| --- | --- | --- | --- |
| جدول الكميات | 151,682.00 | قرض برنامج البنك المركزي للقطاعات | 165,000.00 |
| احتياطي طوارئ 5% | 7,584.10 | نقد المالك | 20,000.00 |
| رأس مال عامل افتتاحي | 12,300.00 |  |  |
| احتياطي سيولة (12,329 + فائض 1,104.90) | 13,433.90 |  |  |
| المجموع | 185,000.00 | المجموع | 185,000.00 |

الحالة العاملة للمقارنة (F0): الاستخدامات 220,000 (151,682 + 7,584.10 + 36,104.90 مصاريف تشغيل السنة الأولى + 12,300 + 12,329)، والمصادر قرض 200,000 (160,000 طويل الأجل + 40,000 رأس مال عامل) + 20,000 من المالك [SOURCE: موجز المالك].

تناقض في الحالة العاملة: بند “مصاريف تشغيل السنة الأولى” (36,104.90) يساوي الرواتب (30,024.90) + المصاريف غير الرواتب (6,080) فقط، ولا يشمل تغطية اليوم السابع والحارس والتأمين (10,617).

مع المعرض، المرحلة الأولى: الاستخدامات +50,000 والمصادر +50,000 (الشريحة الثانية)، فيصبح إجمالي الدين 215,000.

# الفصل 9: التدفق النقدي بعد الضريبة لعشر سنوات وتغطية خدمة الدين

السنة 1 = آذار 2027 – شباط 2028. الهيكل الموصى به (165,000 بسعر 3.25%). الأرقام بالدينار.

| البند | س1 | س2 | س3 | س4 | س5 | س6 | س7 | س8 | س9 | س10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| إيراد الإيجارات | 52,846 | 59,063 | 60,244 | 61,449 | 62,678 | 63,932 | 65,211 | 66,515 | 67,845 | 69,202 |
| المعرض POS1 | 14,000 | 15,000 | 15,300 | 15,606 | 15,918 | 16,236 | 16,561 | 16,892 | 17,230 | 17,575 |
| متجر الحرف POS2 | 21,349 | 23,484 | 24,188 | 24,914 | 25,661 | 26,431 | 27,224 | 28,041 | 28,882 | 29,749 |
| إجمالي الإيراد | 88,195 | 97,547 | 99,733 | 101,969 | 104,258 | 106,600 | 108,996 | 111,448 | 113,958 | 116,526 |
| كلفة بضاعة POS2 | 8,113 | 7,750 | 7,015 | 7,225 | 7,442 | 7,665 | 7,895 | 8,132 | 8,376 | 8,627 |
| العاملون | 39,142 | 40,120 | 41,123 | 42,152 | 43,205 | 44,285 | 45,393 | 46,527 | 47,691 | 48,883 |
| مصاريف أخرى | 9,080 | 10,844 | 11,116 | 11,394 | 11,678 | 11,970 | 12,270 | 12,576 | 12,891 | 13,213 |
| عمولات ورسوم بطاقات | 1,590 | 1,732 | 1,777 | 1,824 | 1,871 | 1,920 | 1,971 | 2,022 | 2,075 | 2,130 |
| الربح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك | 30,270 | 37,101 | 38,702 | 39,376 | 40,061 | 40,759 | 41,468 | 42,191 | 42,925 | 43,673 |
| الاستهلاك | 7,963 | 7,963 | 7,963 | 7,963 | 7,963 | 7,963 | 7,963 | 7,963 | 7,963 | 7,963 |
| الفوائد | 5,362 | 5,125 | 4,596 | 4,049 | 3,484 | 2,901 | 2,298 | 1,675 | 1,032 | 368 |
| الربح قبل الضريبة | 16,944 | 24,012 | 26,143 | 27,364 | 28,614 | 29,895 | 31,207 | 32,552 | 33,930 | 35,342 |
| ضريبة الدخل 20% | 3,389 | 4,802 | 5,229 | 5,473 | 5,723 | 5,979 | 6,241 | 6,510 | 6,786 | 7,068 |
| صافي الربح | 13,555 | 19,210 | 20,915 | 21,891 | 22,891 | 23,916 | 24,966 | 26,041 | 27,144 | 28,273 |
| النقد المتاح لخدمة الدين | 26,881 | 32,298 | 33,474 | 33,903 | 34,339 | 34,780 | 35,227 | 35,680 | 36,139 | 36,605 |
| أصل القرض المسدد | 0 | 16,045 | 16,574 | 17,121 | 17,686 | 18,269 | 18,872 | 19,494 | 20,137 | 20,802 |
| خدمة الدين | 5,362 | 21,170 | 21,170 | 21,170 | 21,170 | 21,170 | 21,170 | 21,170 | 21,170 | 21,170 |
| نسبة التغطية | 5.01 | 1.53 | 1.58 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.66 | 1.69 | 1.71 | 1.73 |
| تغطية الإيجارات لخدمة الدين | 9.85 | 2.79 | 2.85 | 2.90 | 2.96 | 3.02 | 3.08 | 3.14 | 3.20 | 3.27 |
| النقد في نهاية السنة | 46,147 | 57,276 | 69,580 | 82,313 | 95,482 | 109,092 | 123,149 | 137,660 | 152,629 | 168,064 |
| رصيد القرض | 165,000 | 148,955 | 132,381 | 115,260 | 97,574 | 79,305 | 60,434 | 40,939 | 20,802 | 0 |

## 9.1 خطوات الحساب، ليعيد المصرفي احتسابها

القسط الشهري بعد السماح:

القسط = أصل القرض × ر ÷ (1 − (1 + ر)^−ن)، حيث ر = الفائدة السنوية ÷ 12، ون = عدد الأقساط.

- ر = 3.25% ÷ 12 = 0.00270833، ون = 108.

- (1.00270833)^−108 = 0.746690، و1 − 0.746690 = 0.253310.

- 165,000 × 0.00270833 = 446.875، و446.875 ÷ 0.253310 = 1,764.15 ديناراً.

- خدمة الدين السنوية = 1,764.15 × 12 = 21,169.75.

- فائدة السنة 1 (سماح) = 165,000 × 3.25% = 5,362.50.

- تحقق على الحالة العاملة: 200,000 بسعر 3%: ر = 0.0025، فيكون القسط 500 ÷ (1 − 1.0025^−108) = 2,115.39 ويطابق الموجز.

الضريبة، مثال السنة 2:

- الربح قبل الضريبة = 37,101 (الربح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك) − 7,963 (الاستهلاك) − 5,125 (الفوائد) = 24,012.

- الضريبة = 24,012 × 20% = 4,802.

- النموذج يرحّل الخسائر الضريبية إن وُجدت، ولم تنشأ أي خسارة في الحالة الأساسية.

- الأساس الضريبي غير محسوم [VERIFY]:

  - شركة: 20% + 1% مساهمة وطنية = 21%، فتصبح التغطية في السنة 2 = 1.51.

  - فرد: شرائح من 5% إلى 25% بعد الإعفاءات، وقد تكون الضريبة أقل في السنوات الأولى [SOURCE: PwC، 2026].

نسبة التغطية، مثال السنة 2:

- النقد المتاح لخدمة الدين = الربح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك − الضريبة = 37,101 − 4,802 = 32,298.

- خدمة الدين = 16,045 (أصل) + 5,125 (فائدة) = 21,170.

- نسبة التغطية = 32,298 ÷ 21,170 = 1.53.

ملف Excel المرفق يحتوي جدول سداد شهرياً بالصيغ (ورقة Debt) وورقة CashFlow بصيغ حية للفائدة والضريبة والتغطية. تغيير المدخلات الصفراء في ورقة Inputs يعيد الحساب.

## 9.2 مقارنة بالحالة العاملة

| الحالة | الدين | القسط الشهري | التغطية س2 | أدنى تغطية س2–س10 | التغطية س10 | إجمالي الفوائد على 10 سنوات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F0 الحالة العاملة (200 ألف، 3.00%) على التشغيل المعاد بناؤه | 200,000 | 2,115.39 | 1.28 | 1.28 | 1.44 | 34,462 |
| F1 الهيكل نفسه على الحد الأدنى المؤكد 3.25% | 200,000 | 2,138.36 | 1.27 | 1.27 | 1.43 | 37,443 |
| F5 الموصى به (165 ألفاً، 3.25%) | 165,000 | 1,764.15 | 1.53 | 1.53 | 1.73 | 30,890 |
| الحالة العاملة كما وردت في الموجز | 200,000 | 2,115.39 | 1.98 | – | 2.28 | – |

# الفصل 10: اختبارات الحساسية والضغط

على الهيكل الموصى به (F5):

| السيناريو | التغطية س2 | أدنى تغطية س2–س10 | التغطية س10 | أدنى نقد نهاية سنة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الأساس | 1.53 | 1.53 | 1.73 | 46,147 |
| إشغال 85% من السنة 2 | 1.29 | 1.29 | 1.45 | 46,147 |
| إشغال 70% من السنة 2 | 0.94 | 0.94 | 1.04 | 36,772 |
| الإيراد −10% | 1.19 | 1.19 | 1.33 | 39,868 |
| الإيراد −20% | 0.86 | 0.86 | 0.93 | 15,731 |
| الإيراد −30% | 0.50 | 0.50 | 0.56 | −60,435 |
| تكاليف التشغيل +20% | 1.14 | 1.14 | 1.26 | 38,432 |
| فقدان إيجار البرج | 1.25 | 1.25 | 1.41 | 40,925 |
| إيراد وحدات المالك −30% | 1.20 | 1.20 | 1.31 | 39,993 |
| إيراد وحدات المالك −50% | 0.98 | 0.98 | 1.04 | 35,417 |
| الإيجارات −20% وإيراد وحدات المالك −30% | 0.76 | 0.76 | 0.79 | −10,116 |
| الإيراد −30% وتكاليف التشغيل +20% | 0.02 | −0.02 | −0.02 | −171,470 |
| بلا نمو في الإيجار | 1.53 | 1.35 | 1.35 | 46,147 |
| ضريبة 21% (شركة) | 1.51 | 1.51 | 1.71 | 45,978 |
| فائدة 4.5% (هامش أعلى) | 1.46 | 1.46 | 1.64 | 44,497 |

- نقطة التعادل: تصل التغطية إلى 1.0 عند انخفاض الإيراد الإجمالي نحو 16%، وإلى 1.2 عند نحو 10% (استيفاء خطي بين نتائج −10% و−20%).

- قراءة (تقييم): الموجز يذكر تغطية 1.41 عند −30%، وهذا ممكن فقط إذا طُبق الانخفاض على إيراد غير الإيجارات أو على قاعدة إيراد أعلى. الإيجارات تعاقدية، فالسيناريو الأكثر واقعية هو انخفاض إيراد وحدات المالك (−30% يعطي 1.20) أو انخفاض الإشغال (85% يعطي 1.29).

خيارات التمويل:

| الخيار | الدين | القسط | التغطية س2 | أدنى تغطية | التغطية س10 | إجمالي الفوائد |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5 الموصى به: 165 ألفاً من البرنامج بسعر 3.25% | 165,000 | 1,764.15 | 1.53 | 1.53 | 1.73 | 30,890 |
| F0 الحالة العاملة: 3.00% | 200,000 | 2,115.39 | 1.28 | 1.28 | 1.44 | 34,462 |
| F1 البرنامج بسعر 3.25%، 200 ألف | 200,000 | 2,138.36 | 1.27 | 1.27 | 1.43 | 37,443 |
| F1b البرنامج بسعر 4.50%، 200 ألف | 200,000 | 2,255.52 | 1.22 | 1.22 | 1.35 | 52,596 |
| F1c سماح 24 شهراً + 96 قسطاً | 200,000 | 2,368.69 | (سماح) | 1.19 | 1.29 | 40,395 |
| F2 تقسيم: 160 ألفاً من البرنامج + 40 ألف رأس مال عامل تجاري بسعر 8.5% على 5 سنوات | 200,000 | 2,531.35 | 1.08 | 1.08 | 1.78 | 39,194 |
| F3 تمويل إسلامي غير مدعوم 7% | 200,000 | 2,501.26 | 1.13 | 1.13 | 1.22 | 84,136 |
| F4 تجاري + ضمان 70%، 9.5%، 72 شهراً | 200,000 | 4,200.37 | 0.69 | 0.69 | – | 71,022 |

سيناريوهات المعرض (فوق الهيكل الموصى به؛ تكاليف إضافية: صيانة وسائط 6% سنوياً من كلفتها، وكهرباء وتكييف 2,400، ومضيف إضافي 5,004 في سيناريو الأساس ومضيفان في المتفائل [ASSUMPTION]؛ تدرج الإيراد 60% ثم 85% ثم 100%):

| السيناريو | الكلفة | الدين الكلي | التغطية س2 | أدنى تغطية | التغطية س10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G0 بلا استثمار في المعرض | 0 | 165,000 | 1.53 | 1.53 | 1.73 |
| G1 نهج الدراسة: قرض 100 ألف، إيراد أساسي 52,434 | 100,000 | 265,000 | 1.39 | 1.39 | 1.64 |
| G1c نهج الدراسة: قرض 100 ألف، إيراد متحفظ 22,500 | 100,000 | 265,000 | 0.95 | 0.95 | 1.02 |
| G1s نهج الدراسة: قرض 100 ألف، سعر وحجم الدراسة (15,000) | 100,000 | 265,000 | 0.77 | 0.77 | 0.82 |
| G2 الموصى به: مرحلة أولى بشريحة 50 ألفاً، إيراد متحفظ | 50,000 | 215,000 | 1.08 | 1.08 | 1.77 |
| G2b مرحلة أولى، إيراد أساسي | 50,000 | 215,000 | 1.58 | 1.58 | 2.78 |
| G3 المرحلتان: 50 ألف شريحة + 50 ألف منحة أو شريك، إيراد أساسي | 100,000 | 215,000 | 1.55 | 1.55 | 2.64 |
| G4 بناء عالي المستوى 128 ألفاً: 50 ألف شريحة + 78 ألف منحة أو شريك، إيراد متفائل | 128,000 | 215,000 | 2.52 | 2.52 | 4.49 |

على أساس قرض أساسي قدره 200 ألف (بسعر 3.25%): قرض المعرض البالغ 100 ألف يرفع الدين إلى 300 ألف، فتصبح التغطية 1.24 في سيناريو الأساس، و0.84 في المتحفظ، و0.68 عند سعر وحجم الدراسة. هذه النتائج من النموذج، مقابل 2.02 و1.35 و1.2 في الموجز. يتجاوز الدين أيضاً سقف ضمان الشركة الأردنية لضمان القروض البالغ 250 ألفاً.

# الفصل 11: الضمانات

| الضمان | القيمة والملاحظات | الوسم |
| --- | --- | --- |
| رهن من الدرجة الأولى على حصة 740 م² بموافقة المالك المسجل | أساس القيمة 526,099 = البناء (890.33 × 300 = 267,099، من مدى 250–350) + الأرض (740 × 350 = 259,000) | [SOURCE: موجز المالك][VERIFY: تقييم البنك؛ رهن حصة شائعة؛ أثر عقد إيجار سلطة الإقليم على الرهن] |
| نسبة القرض إلى القيمة | 165,000 ÷ 526,099 = 31.4%؛ مع المعرض 215,000 ÷ 526,099 = 40.9%؛ نهج الدراسة 300,000 ÷ 526,099 = 57.0% | محسوب |
| كفالة شخصية | المقترض، ويُفضل أيضاً المالك المسجل ككفيل | [SOURCE: موجز المالك] |
| التنازل عن الإيجارات | 5,180.98 شهرياً عند الاستقرار، أي 2.94 مرة القسط الموصى به | محسوب |
| التأمين لصالح البنك | المبنى والمسؤولية المدنية | [SOURCE: موجز المالك] |
| ضمان الشركة الأردنية لضمان القروض | غير مطلوب في الهيكل الموصى به؛ عند الحاجة: 70% حتى 250,000 / 72 شهراً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أو 85% حتى 500,000 / 96 شهراً لبرنامج المشاريع الناشئة | [SOURCE: jlgc.com، 15/10/2026] |
| حساب احتياطي خدمة الدين (مقترح) | 6 أقساط = 10,585 من احتياطي السيولة | [ASSUMPTION] |

# الفصل 12: المخاطر ووسائل التخفيف

| # | الخطر | الاحتمال | الأثر | التخفيف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تأخر التأجير أو انخفاض الإيجارات | متوسط | عالٍ | خطابات نوايا قبل الصرف؛ تأجير المحلات التسعة منفردة؛ حساب احتياطي خدمة الدين |
| 2 | تغيير استخدام البرج غير ممكن | متوسط | متوسط (التغطية 1.25 دونه) | التقديم لسلطة الإقليم والدفاع المدني الآن؛ تسعير البرج كمطل لعشرة أشخاص دون مقهى |
| 3 | تراجع السياحة الأجنبية بسبب الأوضاع الإقليمية | عالٍ | متوسط | تموضع محلي وعائلي؛ أمسيات الجمعة والسبت؛ أردنّا جنة كإيراد إضافي |
| 4 | تجاوز كلفة الإنشاء (تناقض الطابق السفلي) | متوسط | متوسط | عروض أسعار ملزمة؛ رفع الطوارئ إلى 10% |
| 5 | المعرض لا يحقق الحجم المتوقع | متوسط | عالٍ لو مُوّل بالدين كاملاً | تقسيمه إلى مراحل؛ شروط صرف؛ شريك مشغل |
| 6 | الوصول دون درج والتكييف للطابق السفلي | غير معروف | عالٍ للمعرض | فحص قبل التصميم النهائي |
| 7 | الأساس الضريبي (فرد أو شركة) | – | منخفض | تأسيس الكيان قبل الطلب واستشارة محاسب |
| 8 | رهن حصة شائعة | متوسط | عالٍ للتمويل | موافقة المالك المسجل وشركاء القطعة؛ استشارة دائرة الأراضي |
| 9 | بدل إيجار سلطة الإقليم أو المالك غير محتسب | غير معروف | متوسط إلى عالٍ | تأكيد البدل وإدخاله في النموذج |
| 10 | فائدة البرنامج أعلى من 3.25% | متوسط | منخفض (4.5% تعطي 1.46) | عروض من 3 بنوك |
| 11 | ضعف أداء متجر الحرف (POS2) | متوسط | منخفض إلى متوسط | التحول للتجارب؛ تسعير ورش العمل |
| 12 | السلامة والإشغال في السوق الليلي | منخفض | متوسط | الالتزام بالمصاطب فقط وفق الترخيص |

# الفصل 13: سجل الافتراضات والبنود قيد التحقق

| الافتراض أو البند | القيمة | الحالة |
| --- | --- | --- |
| الإشغال | 85% في السنة 1، ثم 95% | [ASSUMPTION] |
| نمو الإيجار | 2% سنوياً من السنة 3 | [ASSUMPTION] |
| نمو POS1 وPOS2 | +2%؛ و+10% ثم +3% | [ASSUMPTION] |
| كلفة بضاعة POS2 | 38% ثم 33% ثم 29% | [ASSUMPTION] |
| التضخم في التكاليف | 2.5% | [ASSUMPTION] |
| رسوم البطاقات | 1.5% | [ASSUMPTION] |
| رسوم وتراخيص | 1,500 | [ASSUMPTION][VERIFY] |
| صيانة | 1,500 من السنة 2 | [ASSUMPTION] |
| الضريبة | 20% | [SOURCE: موجز المالك][VERIFY] |
| سعر الفائدة | 3.25% | [SOURCE: hbtf.com][VERIFY] |
| إيرادات المعرض | 22,500 / 52,434 / 104,859 | [SOURCE: موجز المالك][VERIFY: قمع الطلب] |
| تكاليف المعرض الإضافية | 6% صيانة + 2,400 + مضيفون | [ASSUMPTION] |
| إيرادات المعرض: صافية من ضريبة المبيعات أم شاملة؟ | – | [VERIFY] |
| قيمة العقار | 526,099 | [VERIFY: تقييم البنك] |
| خطابات نوايا المستأجرين | – | [VERIFY: مفقودة] |
| عروض المقاولين | – | [VERIFY: مفقودة] |
| موافقة المالك الخطية | – | [VERIFY: مفقودة] |
| تغيير استخدام البرج | – | [VERIFY: مفقود] |
| الأساس الضريبي | – | [VERIFY: مفقود] |
| فحص الطابق السفلي (الوصول والكهرباء والتكييف) | – | [VERIFY: مفقود] |
| بدل الإيجار للسلطة أو المالك | – | [VERIFY] |
| أرقام زوار البترا كانون الثاني–أيلول 2026 | 362,215 | [VERIFY: نشرة رسمية] |
| هدف أردنّا جنة 220 ألفاً | – | [VERIFY] |
| المسافة إلى مركز الزوار | – | [VERIFY: قياس واحد] |
| رواتب الموظفين تشمل الضمان الاجتماعي؟ | – | [VERIFY] |

# الفصل 14: قائمة وثائق طلب الائتمان والمنح

قرض برنامج البنك المركزي (البنك المشارك):

- هوية المقترض، وتسجيل المؤسسة أو الشركة، والرخصة المهنية.

- سند التسجيل للقطعة 144، وموافقة خطية مصدقة من المالك المسجل على الرهن، وموافقة الشركاء إن لزم.

- عقد الإيجار المصدق من سلطة الإقليم (20 سنة) وما يسمح بالرهن.

- رخصة البناء 71/2025 وإذن الإشغال 101/2025.

- جدول الكميات وعروض المقاولين (3 عروض)، والمخططات (CAD).

- هذه الدراسة وملف Excel.

- خطابات نوايا المستأجرين ومسودات عقود الإيجار.

- تقييم عقاري معتمد من البنك.

- وثائق التأمين.

- كمبيالة لصالح البنك المركزي (القرض = 85% من قيمتها) [SOURCE: hbtf.com].

شريحة المعرض (إضافة لما سبق):

- عرض مقاول الوسائط.

- تقرير الوصول والكهرباء والتكييف.

- خطابات تعاون من 5 فنادق أو مكاتب سياحية على الأقل.

- قرار المالك بشأن نظارات الواقع الافتراضي.

- اتفاق الشراكة مع المشغل إن وُجد.

الشركة الأردنية لضمان القروض (فقط إذا طلب البنك): الطلب يُقدَّم عبر البنك على منصة sme.jlgc.com.

منحة التراث (دعوة AMMAN_1/2026 وما يشبهها):

- شريك غير ربحي مسجل (جمعية أو تعاونية في وادي موسى).

- مذكرة تفاهم تحدد دور المشروع كموقع لتشغيل الحرفيات.

- ميزانية المكون.

- مؤشرات تشغيل النساء والشباب.

- التقديم قبل 3/11/2026.

أردنّا جنة وسلطة الإقليم: طلب إدراج المشروع في مسارات البرنامج، وتصريح السوق الليلي، وطلب تغيير استخدام البرج.

# الفصل 15: أسئلة للمالك

- هل سيقترض كفرد (مؤسسة فردية) أم كشركة؟ هذا يحدد الضريبة وأهلية البرامج.

- هل يدفع المشروع إيراداً أو بدلاً لسلطة الإقليم أو للمالك المسجل بموجب عقد الإيجار؟ وكم؟

- هل يوافق المالك المسجل خطياً على رهن الحصة؟ وهل للقطعة شركاء آخرون؟

- أي المستأجرين جاهز لتوقيع خطاب نوايا الآن، وبأي إيجار ومدة وفترة تجهيز مجانية؟

- هل تشمل الرواتب (30,024.90) اشتراك الضمان الاجتماعي؟ وما هي الوظائف الست؟

- هل يشمل جدول الكميات تجهيزاً أدنى للمعرض يبرر إيراد 14,000 في السنة 1؟

- نظارات الواقع الافتراضي: هل تُستبعد نهائياً أم تبقى خياراً للمرحلة الثانية؟

- ما المسافة المقاسة على الطريق إلى مركز الزوار؟

- هل قدمت طلب تغيير استخدام البرج؟ وما رد الدفاع المدني؟

- هل تعرف جمعية أو تعاونية محلية يمكن أن تكون شريكاً في منحة التراث قبل 3/11/2026؟

- هل هناك عرض من مشغل تجارب غامرة أو شركة وسائط للشراكة في المعرض؟

- هل تقبل قرضاً بقيمة 165 ألفاً بدل 200 ألف، مع إبقاء احتياطي السيولة؟

# المصادر

- بنك الإسكان، “برنامج دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة (السلف متوسطة الأجل)”، اطُّلع عليه في 15/10/2026. https://hbtf.com/en/economic-sectors-support-program-med-term-loans

- الشركة الأردنية لضمان القروض، “برامج ضمان القروض الإنتاجية”، اطُّلع عليه في 15/10/2026. https://jlgc.com/en/service/programs/loan-guarantee-programs

- وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، “الشركة الأردنية لضمان القروض تحقق أداءً قوياً في النصف الأول”، 3/8/2026. https://www.petra.gov.jo/en/news/jordan-loan-guarantee-corporation-reports-strong-first-half-performance

- Jordan News، “JD 760 Million: Central Bank of Jordan Launches Precautionary Measures to Support Tourism and Food Security”، 5/4/2026. https://www.jordannews.jo/Section-113/All/JD-760-Million-Central-Bank-of-Jordan-Launches-Precautionary-Measures-to-Support-Tourism-and-Food-Security-50322

- Jordan Times، “CBJ rolls out JD760 million to shield economy from regional pressures”، 5/4/2026. https://jordantimes.com/news/local/cbj-rolls-out-jd760-million-to-shield-economy-from-regional-pressures

- Jordan News، “Petra Welcomes More Than 318,000 Visitors in 8 Months”، 28/9/2026. https://www.jordannews.jo/Section-113/All/Petra-Welcomes-More-Than-318-000-Visitors-in-8-Months-56615

- قناة المملكة، “135 ألف مشارك في برنامج أردننا جنة خلال 3 أشهر من انطلاقه”. https://www.almamlakatv.com/news/204553

- قناة المملكة، “قرابة 181 ألف مشارك في برنامج أردننا جنة حتى نهاية آب”. https://almamlakatv.com/news/208896

- DevelopmentAid، “Support to the socio-economic recovery and promotion of sustainable local development through the enhancement of cultural heritage sites” (AICS/EU، AMMAN_1/2026)، آخر تحديث 8/10/2026. https://www.developmentaid.org/grants/view/1696179

- وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، “Call opens for sustainable community tourism project in Petra, Wadi Rum”، 28/4/2026. https://www.petra.gov.jo/en/news/call-opens-for-sustainable-community-tourism-project-in-petra-wadi-rum

- UNGM، إشعار اليونسكو JOR/ITB/26/04، 11/6/2026. https://www.ungm.org/Public/Notice/303895

- PwC Worldwide Tax Summaries، الأردن (ضريبة الشركات والأفراد والضرائب الأخرى)، مراجعة تموز 2026، عبر دراسة الفريق القانونية (demo/coffee-kiosk-amman/sections/04-legal.md).

- مسح التمويل لفريق الجدوى، 15/10/2026، ويشمل بنك الاتحاد، وخط البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير مع بنك الإسكان، وصندوق التنمية والتشغيل، و JEDCO، و USAID، ومتوسط أسعار الإقراض لدى البنك المركزي (demo/coffee-kiosk-amman/sections/08-funding.md، مع الروابط الأصلية).

- سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، صفحة حوافز الاستثمار (لا تفاصيل منشورة). https://pdtra.gov.jo/Pages/viewpage?pageID=93

- موجز المالك (إبراهيم الطويسي) في سلسلة المشروع، 15/10/2026: البيانات الفنية والعقارية وأرقام الحالة العاملة.

هذه الدراسة أداة بحثية وليست استشارة مالية أو قانونية. يجب تأكيد شروط التمويل والضرائب والتراخيص مع البنك والمحاسب والمحامي.