# دراسة الجدوى الاقتصادية: مستشفى البتراء الجراحي المتخصص، النموذج الموفّر القابل للتوسعة (المرحلة الأولى 20 سريراً)، وادي موسى، محافظة معان

16 تشرين الأول 2026 (الإصدار 3، النسخة العربية)

# الملخص التنفيذي

ما الجديد في الإصدار 3: طلب المالك أفضل نموذج مستشفى بأقل رأس مال ممكن، يمكن ترقيته لاحقاً. بقي المستشفى جراحياً متخصصاً بعشرين سريراً، بالخدمات نفسها:

- طوارئ وإصابات على مدار الساعة

- جراحة العظام والعامة والنسائية والأطفال

- جراحة اليوم الواحد والمناظير

- عناية مركزة بثلاثة أسرّة

الكلفة انخفضت بسبعة قرارات:

- الأرض بالإيجار طويل الأجل بدل الشراء، من البلدية أو سلطة الإقليم أو الأوقاف أو العائلة، بنحو 18 ألف دينار سنوياً [ASSUMPTION][VERIFY].

- مبنى مدمج بمساحة 2,600 م² على طابقين، مع تجهيز إنشائي لطابق ثالث يضيف 20 سريراً وغرفة عمليات ثالثة. كلفة هذا التجهيز 120 ألف دينار.

- جهاز طبقي مجدَّد بضمان من المورد.

- مختبر بنظام تأجير الأجهزة مقابل المحاليل، أي أن المورد يقدّم الأجهزة ويُدفع ثمنها ضمن سعر المحاليل.

- نظام معلومات سحابي باشتراك.

- التنظيف بالتعهيد الخارجي، و96 موظفاً بدل 117.

- التوظيف التدريجي يبدأ بـ75% من الكادر، ودين أقل: قرض البنك المركزي 2.5 مليون وتأجير تمويلي 0.5 مليون.

المقارنة:

| المؤشر | النموذج الموفّر القابل للتوسعة (الموصى به) | البناء الكامل (الإصدار 2) |
| --- | --- | --- |
| الاستخدامات الرأسمالية | 5,011,175 | 6,272,450 |
| نقد إضافي لسنوات النمو | 806,818 | 1,208,100 |
| التمويل الكامل المطلوب | 5,817,993 | 7,480,550 |
| الدين | 2.5 مليون البنك المركزي + 0.5 مليون تأجير | 3.0 + 0.6 |
| حقوق الملكية عند الإغلاق + الاحتياطي | 2.01 + 0.81 مليون | 2.67 + 1.21 مليون |
| العائد الداخلي للمشروع مع القيمة المتبقية | 16.0% | 11.7% |
| صافي القيمة الحالية @10% مع القيمة المتبقية / دونها | +2.58 / −1.50 مليون | +0.79 / −2.94 مليون |
| أول سنة تغطية ≥ 1.25 | 2032 | 2033 |
| عودة الرصيد التراكمي إلى الموجب | 2034 | 2036 |

الحكم: مجدٍ بشروط. النموذج الموفّر هو الموصى به:

- يحتاج تمويلاً أقل بنحو 1.66 مليون دينار.

- يحقق عائداً أعلى.

- يحتفظ بخيار التوسعة.

يبقى خاسراً في السيناريو المتحفظ (صافي القيمة −3.9 مليون)، لذلك الشروط نفسها ضرورية:

- موافقة وزارة الصحة على التصنيف المتخصص وعلى إضافة الطابق لاحقاً.

- عقد إيجار طويل للأرض (25 سنة أو أكثر) يقبله البنك، أو تقديم الأرض عيناً.

- عقود مع الدافعين تغطي 60% من حجم السنة الثانية.

- حقوق ملكية تقارب 2.8 مليون، ويفضّل جمعها عبر شركة أطباء شركاء.

- قرار الإعفاءات الاستثمارية، وعرض بنكي ضمن برنامج البنك المركزي.

- التعاقد المسبق مع جرّاح عظام وجرّاح عام مقيمَين قبل إغلاق التمويل، لأن المالك طبيب غير جرّاح وحجم العمليات يعتمد عليهما.

خطة الترقية، ولا تبدأ أي مرحلة إلا بمؤشرات فعلية:

- المرحلة الثانية (نحو 2032–2034):

  - كلفتها نحو 1.4 مليون دينار.

  - تشمل طابقاً ثالثاً بعشرين سريراً وغرفة عمليات ثالثة.

  - يصبح المستشفى بأربعين سريراً، ويمكن ترخيصه “عاماً” عند إضافة الباطني والتوليد.

- المرحلة الثالثة:

  - كلفتها نحو 0.6–0.8 مليون.

  - تشمل الرنين المغناطيسي وغرفة الولادة.

تُموَّل المراحل من النقد المتراكم وقرض ثانٍ. التفاصيل في الفصل 9.

# الفصل 1: وصف المشروع ونطاقه

## 1.1 الفكرة

مستشفى خاص صغير في وادي موسى يقدم أربع خدمات:

- طوارئ وإصابات على مدار الساعة على طريقي الصحراوي والملوكي، ولزوار البترا.

- جراحة شائعة للسكان والإقليم الجنوبي: العظام، والجراحة العامة، والنسائية، وجراحة الأطفال.

- جراحة اليوم الواحد والمناظير.

- عيادات خارجية للتخصصات نفسها.

يُبنى المستشفى على مراحل. المرحلة الأولى أصغر مستشفى مرخص، والمبنى مصمم من البداية لاستيعاب التوسعة دون هدم أو إيقاف للخدمة.

## 1.2 لماذا 20 سريراً

- نظام المستشفيات الخاصة يشترط 20 سريراً على الأقل للمستشفى المتخصص.

- أما المستشفى العام فيشترط 40 سريراً مع الجراحة والنسائية والتوليد والباطني والأطفال [SOURCE: الدليل التنفيذي لترخيص المستشفى الخاص، 26/9/2026، ص3].

- أهم نقطة مفتوحة: موافقة وزارة الصحة على تصنيف مستشفى جراحي متعدد التخصصات، فيه أسرّة نسائية وأطفال، كمستشفى “متخصص” [VERIFY: في الاجتماع التنسيقي قبل توقيع إيجار الأرض].

- إن صنّفته الوزارة مستشفى عاماً من البداية، يصبح الحد الأدنى 40 سريراً. هذه النسخة خاسرة حتى بالتصميم الموفّر (صافي القيمة −1.93 مليون).

## 1.3 الطاقة السريرية في المرحلة الأولى

| الوحدة | العدد | ملاحظات |
| --- | --- | --- |
| أسرّة جراحية، عظام وإصابات | 9 |  |
| أسرّة نسائية | 4 | جراحة نسائية وحالات حادة، دون غرفة ولادة |
| أسرّة أطفال | 4 | جراحة أطفال وحالات حادة؛ يتطلب طبيب أطفال |
| عناية مركزة | 3 | الحد الأدنى للمستشفى المتخصص: سريران وسرير عزل [SOURCE: الدليل] |
| مجموع الأسرّة المرخصة | 20 |  |
| غرف عمليات | 2 + هيكل لغرفة ثالثة | الحد الأدنى في النظام غرفتان |
| وحدة جراحة اليوم الواحد | 6 أسرّة نقالة | لا تُحتسب أسرّة مرخصة [VERIFY] |
| غرفة مناظير | 1 | رسم ترخيص الوحدة 1,000 دينار [SOURCE: الدليل، ص10] |
| طوارئ | 6 أسرّة فحص وإنعاش |  |
| أشعة | طبقي محوري 64 مقطعاً مجدَّد، أشعة رقمية، ألتراساوند، جهاز C-arm |  |
| خدمات مساندة | مختبر (تأجير مقابل المحاليل)، بنك دم، صيدلية، تعقيم مركزي، علاج طبيعي، سيارتا إسعاف |  |

## 1.4 الجدول الزمني

| المرحلة | التوقيت |
| --- | --- |
| اجتماع تنسيقي مع الوزارة، اختيار الأرض وتوقيع الإيجار، كتاب التنظيم | الربع الأخير 2026 والربع الأول 2027 |
| التصميم (مع التوسعة)، والموافقة المبدئية، والدفاع المدني، والبيئة، والأشعة | 2027 |
| البناء والتجهيز | 2027–2028 |
| الترخيص النهائي وإذن المباشرة | نهاية 2028 |
| بدء التشغيل | كانون الثاني 2029 |
| مراجعة مؤشرات التوسعة | سنوياً من 2031 |

المدة المرجعية من الفكرة إلى الترخيص النهائي 34 إلى 38 شهراً [SOURCE: الدليل، ص31]، لذلك افتتاح 2029 طموح.

# الفصل 2: دراسة السوق والطلب

## 2.1 السكان والأسرّة

- عدد سكان محافظة معان 194,500 نسمة في 2024، وفيها 232 سريراً، أي 12 سريراً لكل 10 آلاف نسمة، مقابل 14 للمملكة [SOURCE: وزارة الصحة، التقرير الإحصائي السنوي 2024].

- مستشفيات المحافظة كلها حكومية:

  - مستشفى معان الحكومي: 146 سريراً، إشغال 59.3%.

  - مستشفى الملكة رانيا العبدالله في وادي موسى: 86 سريراً، 4,650 حالة إدخال، إشغال 35.2%، ومتوسط إقامة 2.4 يوم.

- لا يوجد مستشفى خاص في المحافظة [SOURCE: المرجع نفسه].

- المحافظات المجاورة: العقبة 325 سريراً لسكان 245,200، والطفيلة 310 أسرّة لسكان 118,200، والكرك 521 سريراً لسكان 388,700 [SOURCE: المرجع نفسه].

- في المملكة: إشغال المستشفيات الخاصة 34.8% ومتوسط الإقامة يومان، مقابل 71.4% لمستشفيات الوزارة. أُجريت 455,172 عملية جراحية في 2024، منها 145,732 في القطاع الخاص [SOURCE: المرجع نفسه].

الخلاصة: المشكلة في المحافظة ليست نقص الأسرّة. المستشفى الحكومي في وادي موسى غير ممتلئ. الفرصة في الجودة وسرعة الوصول وتوفر الاختصاصيين والجراحة المجدولة، وهي خدمات يذهب السكان اليوم إلى عمّان أو العقبة أو الكرك للحصول عليها.

## 2.2 الحوادث والإصابات

- سجّلت المملكة في 2025 ما مجموعه 187,213 حادثاً مرورياً، منها 11,680 حادثاً بإصابات. بلغ عدد المصابين 17,146 (909 بليغة، و6,357 متوسطة، و9,880 بسيطة)، وعدد الوفيات 510 [SOURCE: مديرية الأمن العام، التقرير السنوي لحوادث 2025].

- نسبة حوادث التدهور في معان مرتفعة (11%) بسبب الطريق الصحراوي [SOURCE: المرجع نفسه].

- الإصابات المرورية وحدها لا تملأ المستشفى. إن كانت حصة إقليم الجنوب 5% من المصابين، فهي نحو 850 مصاباً في السنة [ASSUMPTION]. لذلك يقوم النموذج على مزيج يشمل:

  - طوارئ عامة

  - جراحة مجدولة

  - جراحة اليوم الواحد

  - عيادات

## 2.3 السياحة

- زار البترا 582,550 زائراً في 2025، منهم 373,752 أجنبياً. في 2024 كان العدد 457,215 [SOURCE: سلطة إقليم البترا عبر وكالة الأنباء، 5/2/2026].

- 2026 سنة صدمة:

  - بلغت نسبة إلغاء الحجوزات 100% في آذار و85% في نيسان.

  - انخفض عدد الزوار إلى 300–400 يومياً، مقابل 5,000–7,000 في الذروة.

  - كان إشغال الفنادق بين 3% و5% [SOURCE: Jordan Times، 11/4/2026؛ إرم، أيار 2026].

  - أغلق 28 فندقاً بـ1,975 غرفة في 2025 [SOURCE: Arab News، تموز 2025].

- حالات السياح (شركات التأمين والمساعدة) مرتفعة السعر لكنها قليلة: 400 إلى 700 حالة في السنة، أي نحو 3% من الإيراد في النموذج [ASSUMPTION]. لا يُبنى المشروع على السياحة.

## 2.4 السياحة العلاجية والقطاع الخاص

- استقبلت المستشفيات الخاصة 224 ألف مريض أجنبي في 2024، بزيادة 4% في 2025 [SOURCE: Zawya عن جمعية المستشفيات الخاصة].

- يقول رئيس جمعية المستشفيات الخاصة إن الأسعار ثابتة منذ 22 عاماً [SOURCE: phajordan.org]. لذلك يفترض النموذج نمو الأسعار 1.5% فقط سنوياً.

## 2.5 حجم النشاط المفترض

| النشاط | 2029 | 2031 | 2034 (مستقر) | المرجع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| إشغال الأجنحة (17 سريراً) | 38% | 60% | 72% | [ASSUMPTION]؛ القطاع الخاص 34.8% وطنياً |
| إشغال العناية (3 أسرّة) | 30% | 52% | 65% | [ASSUMPTION] |
| عمليات تتطلب إدخالاً | 500 | 850 | 1,050 | [ASSUMPTION] |
| جراحة اليوم الواحد | 600 | 1,400 | 2,000 | [ASSUMPTION]: فتق، مرارة بالمنظار، منظار مفصل، إزالة شرائح، تنظير رحم وتوسيع وكحت، ختان، عمليات صغرى |
| مناظير | 300 | 700 | 950 | [ASSUMPTION] |
| زيارات طوارئ يومياً | 25 | 38 | 46 | [ASSUMPTION]: مستشفى الملكة رانيا يستقبل الطوارئ مجاناً للمؤمنين |
| صور طبقي | 2,000 | 3,300 | 4,200 | [ASSUMPTION] |
| زيارات عيادات | 7,000 | 14,000 | 18,000 | [ASSUMPTION] |

اختبار الطاقة: في 2034 يصل الحمل إلى 1,050 عملية بإدخال (نحو 1.5 ساعة لكل منها)، و2,000 عملية يوم واحد (0.75 ساعة)، و950 منظاراً. هذا نحو 3,600 ساعة عمليات من طاقة 4,000 ساعة لغرفتين على 250 يوم عمل [ASSUMPTION]. الطاقة كافية حتى السنة السادسة، والتوسع بعدها يحتاج غرفة ثالثة.

# الفصل 3: المنافسة

| المنافس | النوع | السعة | الأثر |
| --- | --- | --- | --- |
| مستشفى الملكة رانيا العبدالله، وادي موسى | وزارة الصحة | 86 سريراً، إشغال 35.2% | المنافس المباشر في الطوارئ والعمليات البسيطة؛ مجاني لمؤمني الوزارة |
| مستشفى معان الحكومي | وزارة الصحة | 146 سريراً | على بعد نحو 35 كم؛ يُنفَّذ مبنى عيادات وبنك دم بكلفة 3.5 مليون |
| مستشفى معان العسكري الجديد | الخدمات الطبية الملكية | 150 سريراً، نحو 35 مليون دينار، 97% منجز في نيسان 2026 | تهديد رئيسي لمرضى التأمين العسكري، وهم شريحة كبيرة في الجنوب [SOURCE: Jordan News، 8/4/2026] |
| مستشفيات العقبة والكرك وعمّان الخاصة | خاص | – | وجهة الحالات المجدولة اليوم؛ بديلنا الأقرب والأسرع |

ميزة المشروع التنافسية:

- القرب من المرضى.

- عدم وجود قوائم انتظار.

- مالك ومدير طبي مقيم في المنطقة.

- جراحة اليوم الواحد.

- استقبال حالات السياح وفوترتها لشركات المساعدة.

- خيار التعاقد مع الخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة لشراء الخدمة حين تطول قوائم الانتظار أو لا يتوفر الاختصاص [VERIFY: سياسة الشراء الحالية].

# الفصل 4: الدراسة الفنية والتشغيلية (النموذج الموفّر)

## 4.1 الأرض والمبنى

الأرض:

- مساحة 3 دونمات بإيجار طويل (25 سنة أو أكثر)، بنحو 18 ألف دينار سنوياً [ASSUMPTION][VERIFY].

- الخيارات المتاحة:

  - أرض للبلدية أو لسلطة إقليم البترا أو للأوقاف

  - أرض للعائلة تُقدَّم بعقد إيجار أو كحصة عينية

- إن اشترى المالك الأرض (3 دونمات × 60 ألفاً + 9% رسوم)، يرتفع التمويل الكامل إلى 5.96 مليون، ويبقى العائد قريباً (15.8%). الخيار C في الفصل 9.

- شرط بنكي: أغلب البنوك تطلب رهناً. على أرض مستأجرة يُرهن حق الإيجار والمبنى إن قبل البنك، وإلا يُضاف ضمان من الشركة الأردنية لضمان القروض أو ضمانات أخرى [VERIFY: مع البنك].

المبنى:

| العنصر | المرحلة الأولى | جاهزية التوسعة |
| --- | --- | --- |
| المساحة | 2,600 م² على طابقين: أرضي للطوارئ والأشعة والعيادات والصيدلية والمختبر، وأول للعمليات واليوم الواحد والعناية والأجنحة | أساسات وأعمدة تحمل طابقاً ثالثاً بمساحة نحو 1,300 م² |
| غرف العمليات | 2 مجهزتان | هيكل لغرفة ثالثة بجوارهما (تشطيب لاحقاً) |
| الأنظمة | غازات طبية، تكييف عمليات، مولّدان، خزان 250 م³ | مسارات رأسية (Risers) احتياطية، ولوحة كهرباء بسعة إضافية |
| الأشعة | غرفة طبقي مدرّعة | غرفة مدرّعة احتياطية للرنين المغناطيسي لاحقاً (تشطيب لاحقاً) |
| المواقف | نحو 50 موقفاً (موقف لكل سرير + موقف لكل 100 م²) | مساحة احتياطية لعشرين موقفاً إضافياً |

- كلفة البناء: 600 دينار/م² لمبنى مدمج بقلب خدمي واحد [ASSUMPTION]. المدى المرجعي 550–900، ومستشفى معان العسكري نحو 1,170 ديناراً/م² شاملاً كل شيء [SOURCE: Jordan News].

- مخصص التوسعة 120 ألف دينار [ASSUMPTION]. أرخص بكثير من تدعيم المبنى لاحقاً، وهو الذي يجعل الترقية ممكنة دون إيقاف المستشفى.

## 4.2 الكلفة الرأسمالية للمرحلة الأولى

| البند | دينار | المرجع |
| --- | --- | --- |
| الأرض | 0 (إيجار 18,000 سنوياً ضمن التشغيل) | [ASSUMPTION] |
| البناء (2,600 م² × 600) + مخصص التوسعة 120,000 | 1,680,000 | [ASSUMPTION] |
| التصميم والإشراف (6%) | 100,800 | [ASSUMPTION] |
| أنظمة متخصصة | 330,000 | [ASSUMPTION] |
| الأجهزة الطبية | 1,300,000 | انظر 4.3 |
| الأثاث وأنظمة المعلومات (سحابية) | 160,000 | [ASSUMPTION] |
| سيارتا إسعاف (واحدة مجدَّدة) | 70,000 | [ASSUMPTION]؛ الحد الأدنى سيارتان [SOURCE: الدليل] |
| طوارئ 10% على البناء والأنظمة والأجهزة | 331,000 | [ASSUMPTION] |
| ما قبل التشغيل | 280,000 | [ASSUMPTION] |
| مجموع الكلفة الثابتة | 4,251,800 |  |
| فوائد فترة الإنشاء ورسوم الترتيب | 59,375 | من النموذج |
| احتياطي نقدي عند الافتتاح | 700,000 | [ASSUMPTION] |
| مجموع الاستخدامات | 5,011,175 |  |
| نقد إضافي حتى 2031 (أدنى رصيد في النموذج) | 806,818 | من النموذج |
| التمويل الكامل المطلوب | 5,817,993 |  |

تفترض الأرقام الإعفاء من الجمارك وضريبة المبيعات على الأجهزة والأنظمة. دون الإعفاء يرتفع التمويل الكامل إلى 6.16 مليون.

## 4.3 الأجهزة الطبية (المرحلة الأولى)

| المجموعة | دينار | التوفير |
| --- | --- | --- |
| طبقي محوري 64 مقطعاً مجدَّد مع التركيب والضمان | 120,000 | سعر الجديد 130–190 ألف دولار، والمجدَّد أرخص 30–70% [SOURCE: Block Imaging] |
| أشعة رقمية ثابتة ومتنقلة | 85,000 |  |
| جهاز C-arm واحد | 55,000 |  |
| ألتراساوند (2 + نسائي) | 60,000 |  |
| تجهيز غرفتي عمليات | 280,000 |  |
| برج مناظير أساسي | 90,000 |  |
| عناية مركزة 3 أسرّة | 100,000 |  |
| طوارئ | 75,000 |  |
| أسرّة الأجنحة ومهود الأطفال ووحدة اليوم الواحد | 95,000 |  |
| مختبر (أجهزة بالتأجير مقابل المحاليل) وبنك دم | 85,000 | تضاف نقطة مئوية واحدة إلى كلفة المستهلكات |
| تعقيم مركزي | 95,000 |  |
| صيدلية وعلاج طبيعي | 30,000 |  |
| أطقم أدوات جراحية | 105,000 | أطقم الغرسات بالأمانة لدى الموردين [ASSUMPTION] |
| إنعاش حديثي الولادة وحاضنة | 25,000 |  |
| المجموع | 1,300,000 | مقابل 1,650,000 في البناء الكامل |

جميع الأرقام [ASSUMPTION] إلا ما ذُكر مصدره، وتحتاج عروضاً من ثلاثة موردين على الأقل. يُشترط على الأجهزة المجددة ضمان لا يقل عن سنتين وعقد صيانة [VERIFY].

## 4.4 الكوادر

نموذج “مفتوح الكادر”: الجرّاحون والأخصائيون الزائرون يتقاضون أتعابهم مباشرة، والمستشفى يتقاضى أجور المستشفى. يدفع المستشفى حافز أداء 5% على إيراد العمليات والمناظير والطوارئ [ASSUMPTION].

| الوظيفة | العدد | الراتب الشهري (دينار) |
| --- | --- | --- |
| المدير الطبي (المالك) | 1 | 5,000 |
| أطباء تخدير (يغطّون العناية) | 2 | 4,000 |
| أخصائيو طوارئ | 2 | 3,000 |
| أخصائي أطفال | 1 | 3,000 |
| أخصائي باطني (دوام جزئي) | 1 | 2,000 |
| أطباء عامون ومقيمون | 7 | 1,100 |
| مدير التمريض | 1 | 1,500 |
| رؤساء أقسام تمريض | 3 | 1,100 |
| ممرضون وقابلة | 34 | 700 |
| فنيو أشعة | 4 | 750 |
| فنيو مختبر وبنك دم | 4 | 750 |
| صيادلة | 2 | 900 |
| أخصائيو علاج طبيعي | 2 | 750 |
| فنيو تخدير | 2 | 800 |
| مسعفون | 6 | 650 |
| فنيو تعقيم ومناظير | 3 | 500 |
| هندسة طبية وصيانة | 2 | 800 |
| مدير إداري | 1 | 2,500 |
| مالية ومطالبات | 4 | 750 |
| موارد بشرية | 1 | 900 |
| تكنولوجيا المعلومات | 1 | 900 |
| استقبال وسجلات | 6 | 450 |
| مشتريات ومستودعات | 1 | 600 |
| تعاقدات وتسويق | 1 | 1,000 |
| أمن | 4 | 400 |
| المجموع | 96 |  |

- النظافة والخدمات المساندة بالتعهيد الخارجي: 40 ألف دينار إضافية ضمن الخدمات الخارجية.

- كلفة الرواتب بالكادر الكامل: 1.29 مليون دينار سنوياً شاملة 18% أعباء. نسبة الضمان الاجتماعي 14.25% [SOURCE: Deloitte 2025].

- التوظيف تدريجي: 75% من الكادر في السنة الأولى، و85% في الثانية، و95% في الثالثة.

- شروط النظام: 90% على الأقل من الأطباء أردنيون، و80% من باقي الكوادر، والمدير العام طبيب [SOURCE: الدليل].

## 4.5 كلف التشغيل الأخرى (السنة الأولى)

| البند | دينار أو نسبة | المرجع |
| --- | --- | --- |
| أدوية ومستهلكات (تشمل محاليل المختبر بنظام التأجير) | 19% من صافي الإيراد دون الغرسات | [ASSUMPTION]؛ الدراسة المرجعية 20% |
| كلفة الغرسات والشبكات | 75% من فاتورتها | [ASSUMPTION] |
| قراءة صور الطبقي (خارجي) | 12 ديناراً للصورة | [ASSUMPTION] |
| كهرباء وماء ووقود | 140,000 | [ASSUMPTION] |
| خدمات خارجية (غسيل، طعام، نفايات، تنظيف) | 200,000 | [ASSUMPTION] |
| تأمين ومسؤولية طبية | 45,000 | [ASSUMPTION] |
| تسويق وتعاقدات | 80,000 ثم 50,000 | [ASSUMPTION] |
| اشتراك نظام المعلومات السحابي | 50,000 | [ASSUMPTION] |
| إدارية عامة + إيجار الأرض | 80,000 + 18,000 | [ASSUMPTION] |
| رسوم ترخيص ونقابات | 16,000 | [SOURCE: الدليل] + [ASSUMPTION] |
| صيانة الأجهزة | 2% في السنتين 1–2، ثم 6% | [ASSUMPTION] |
| خصومات التأمين ورفض المطالبات | 5% من الإيراد الإجمالي | [ASSUMPTION] |
| ديون معدومة | 2% | [ASSUMPTION] |

# الفصل 5: الدراسة القانونية والتنظيمية

- الشكل القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة خاصة. الشكل الثاني أنسب لإدخال أطباء شركاء.

- التصنيف: مستشفى خاص متخصص (جراحي) بعشرين سريراً.

  - [VERIFY: موافقة الوزارة على وجود أسرّة نسائية وأطفال داخل مستشفى متخصص]

  - إن رُفض، فالبديل مستشفى عام بأربعين سريراً مع الباطني والتوليد.

- ترتيب الموافقات [SOURCE: الدليل]:

  - اجتماع تنسيقي قبل شراء الأرض.

  - كتاب التنظيم.

  - الموافقة المبدئية، وهي صالحة 5 سنوات وتسقط إن لم يكتمل البناء.

  - رخصة البناء والدفاع المدني.

  - تصنيف بيئي (نظام 69/2020).

  - ترخيص مؤسسي من هيئة تنظيم الطاقة والمعادن لأجهزة الأشعة، وتقرير التدريع قبل البناء.

  - الكشف والترخيص النهائي وإذن المباشرة.

- الرسوم:

  - الترخيص الأول 100 دينار للسرير، أي 2,000 دينار في المرحلة الأولى.

  - الصيدلية 2,000، والمختبر 100، ووحدة المناظير 1,000.

  - التجديد 75 ديناراً للسرير كل 5 سنوات [SOURCE: الدليل، ص10].

- السجل الطبي الإلكتروني: إلزامي لكل مريض مُدخَل، والمهلة تنتهي في 16/11/2027 [SOURCE: الدليل].

- الضرائب [SOURCE: Deloitte 2025]:

  - ضريبة دخل 20% ومساهمة وطنية 1%.

  - الخدمات الطبية معفاة أو خاضعة لنسبة صفر من ضريبة المبيعات [VERIFY].

- الحوافز (نظام تنظيم البيئة الاستثمارية 2023):

  - المستشفيات أنشطة مؤهلة (المادة 18).

  - لواء البتراء من الفئة (ب)، ويحصل على تخفيض 75% من ضريبة الدخل لخمس سنوات من بدء التشغيل (المادتان 20–21).

  - إعفاء الموجودات الثابتة من الجمارك وضريبة المبيعات بقرار من الوزير (المادة 14) [SOURCE: نص النظام عبر jordan-lawyer.com][VERIFY: الجريدة الرسمية 5842 وأي تعديل لاحق].

  - في النموذج تتزامن سنوات التخفيض مع سنوات الخسارة المدورة، لذلك قيمته الفعلية في السيناريو الأساسي صغيرة. تكبر قيمته إذا تجاوزت الأحجام التوقعات.

# الفصل 6: التسويق والتعاقدات

| الدافع | النسبة من الإيراد (افتراض للتحصيل) | مدة التحصيل |
| --- | --- | --- |
| نقدي ومباشر | 20% | فوري |
| شركات التأمين الخاصة | 40% | 120 يوماً |
| الخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة والجهات الحكومية (عقود شراء خدمة) | 30% | 180 يوماً |
| شركات المساعدة السياحية | 5% | 60 يوماً |
| أخرى | 5% | – |
| المتوسط المرجّح |  | 105 أيام [ASSUMPTION] |

الأولويات قبل الإنشاء:

- عقود مع شركات التأمين، ومع شركات تأمين السفر والمساعدة الدولية التي تغطي زوار البترا.

- عرض على الخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة لشراء العمليات المجدولة ذات قوائم الانتظار، مثل العظام والفتق والمرارة.

- اتفاقيات تحويل مع أطباء عامين ومراكز صحية في الجنوب.

- تعريف الفنادق ومكاتب السياحة وسلطة الإقليم بخدمة الطوارئ.

- باقات أسعار ثابتة لعمليات اليوم الواحد للمرضى النقديين.

# الفصل 7: الدراسة المالية (النموذج الموفّر)

النموذج الكامل في الملف المرفق PTC-financial-model.xlsx:

- معادلات حية، والمدخلات باللون الأزرق.

- مطابق لنموذج Python في model/ptc_model.py.

- العملة الدينار، والفترات سنوية: 2027–2028 إنشاء، ثم 2029–2038 تشغيل.

- الأحجام والأسعار هي نفسها في الإصدار 2 (الفصل 2.5، والجدول 7.1). الذي تغيّر هو الكلفة الرأسمالية وكلفة التشغيل والدين فقط.

## 7.1 الأسعار (أسعار 2029، تنمو 1.5% سنوياً)

| الخدمة | السعر (دينار) | المرجع |
| --- | --- | --- |
| يوم إقامة في الجناح | 120 | [ASSUMPTION]؛ كلفة اليوم في المستشفيات العامة 172.9 (2019) [SOURCE: Health Economics Review 2022] |
| يوم عناية مركزة | 420 | [ASSUMPTION]؛ الكلفة العامة 377.8 |
| عملية بإدخال (أجور المستشفى) | 750 | [ASSUMPTION]؛ الكلفة العامة للعملية 449.6 |
| عملية يوم واحد | 350 | [ASSUMPTION] |
| منظار | 120 | [ASSUMPTION] |
| غرسات وشبكات: عملية بإدخال / يوم واحد | 220 / 30 | [ASSUMPTION] |
| زيارة طوارئ | 45 | [ASSUMPTION]؛ الكلفة العامة 31.8 |
| صورة طبقي / زيارة عيادة / جلسة علاج طبيعي | 85 / 30 / 15 | [ASSUMPTION] |
| حالة سائح | 220 | [ASSUMPTION] |

| الإيراد حسب الخدمة (دينار) | 2029 | 2034 |
| --- | --- | --- |
| إقامة الأجنحة | 282,948 | 577,545 |
| العناية المركزة | 137,970 | 322,038 |
| العمليات بإدخال | 375,000 | 848,361 |
| جراحة اليوم الواحد | 210,000 | 754,099 |
| المناظير | 36,000 | 122,810 |
| الغرسات | 128,000 | 313,490 |
| الطوارئ | 410,625 | 813,942 |
| الطبقي | 170,000 | 384,590 |
| العيادات | 210,000 | 581,733 |
| العلاج الطبيعي | 37,500 | 113,115 |
| حالات السياح | 88,000 | 154,052 |
| الصيدلية | 37,238 | 83,741 |

## 7.2 قائمة الدخل والتدفق النقدي (الهيكل F1: البنك المركزي 2.5 مليون + تأجير 0.5 مليون)

| دينار | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2036 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| صافي الإيراد | 2,017,116 | 2,883,970 | 3,641,507 | 4,188,069 | 4,572,953 | 4,816,040 | 5,175,155 | 5,331,574 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك | −202,711 | 268,282 | 561,939 | 822,511 | 1,036,784 | 1,144,958 | 1,268,737 | 1,239,899 |
| الهامش | −10.0% | 9.3% | 15.4% | 19.6% | 22.7% | 23.8% | 24.5% | 23.3% |
| صافي الربح | −703,566 | −226,486 | 83,949 | 355,311 | 575,541 | 621,950 | 732,259 | 855,852 |
| التدفق المتاح لخدمة الدين | −648,984 | 26,299 | 310,445 | 611,843 | 860,269 | 843,455 | 948,014 | 914,279 |
| خدمة الدين | 215,695 | 489,441 | 489,441 | 489,441 | 489,441 | 367,496 | 367,496 | 0 |
| نسبة تغطية خدمة الدين | سالبة | 0.05 | 0.63 | 1.25 | 1.76 | 2.30 | 2.58 | – |
| الرصيد النقدي (يبدأ باحتياطي 700 ألف) | −164,680 | −627,822 | −806,818 | −684,416 | −313,589 | 162,370 | 1,282,102 | 2,757,144 |

ملاحظات:

- القسط السنوي: 367,496 ديناراً لقرض البنك المركزي (2030–2037)، و121,945 للتأجير (2029–2033).

- ضريبة الدخل صفر تقريباً في السنوات الأولى، بسبب تدوير الخسائر وتخفيض الـ75% [VERIFY: مدة التدوير].

- الرصيد السالب حتى 2033 يُغطّى بالتزام احتياطي من الشركاء (0.81 مليون)، أو بخط تمويل لذمم شركات التأمين.

## 7.3 مؤشرات التقييم

| المؤشر | النموذج الموفّر |
| --- | --- |
| صافي القيمة الحالية @10% مع القيمة المتبقية (نمو 2%) | +2,583,075 |
| صافي القيمة الحالية دون القيمة المتبقية | −1,502,654 |
| العائد الداخلي للمشروع مع القيمة المتبقية / دونها | 16.0% / 3.6% |
| العائد الداخلي لحقوق الملكية مع قيمة التخارج | 18.1% |
| أول سنة تغطية ≥ 1.25 | 2032 |
| عودة الرصيد التراكمي إلى الموجب | 2034 |

## 7.4 السيناريوهات (النموذج الموفّر)

| السيناريو | الهامش 2034 | التغطية 2034 | نقد إضافي مطلوب | التمويل الكامل | صافي القيمة مع القيمة المتبقية | العائد الداخلي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الأساسي | 23.8% | 2.30 | 806,818 | 5,817,993 | 2,583,075 | 16.0% |
| متحفظ (الأحجام −20%، الأسعار −5%، التحصيل 150 يوماً) | 9.2% | 0.58 | 3,700,947 | 8,712,122 | −3,873,945 | −4.4% |
| متفائل (الأحجام +15%) | 29.8% | 3.31 | 238,985 | 5,250,160 | 6,312,688 | 22.8% |
| صدمة سياحية (السياح −80% سنتين، الطوارئ −10%) | 22.9% | 2.32 | 1,025,920 | 6,037,095 | 2,014,566 | 14.8% |
| دون إعفاء جمركي وضريبي | 23.5% | 2.38 | 828,137 | 6,162,992 | 2,188,370 | 15.0% |
| البناء 780 ديناراً/م² (+30%) | 23.6% | 2.30 | 822,578 | 6,376,633 | 2,041,424 | 14.5% |
| الرواتب +15% | 19.1% | 2.13 | 1,407,774 | 6,418,949 | 670,615 | 11.7% |
| عقد شراء خدمة مع الحكومة (+15%، التحصيل 150 يوماً) | 26.3% | 2.61 | 979,403 | 5,990,578 | 3,514,379 | 17.5% |
| الشروط مستوفاة: أحجام متعاقد عليها +20% | 31.5% | 3.65 | 109,373 | 5,120,548 | 7,554,527 | 24.7% |
| إن اشترطت الوزارة مستشفى عاماً (40 سريراً) من البداية | 18.4% | 2.39 | 1,627,739 | 9,986,514 | −1,925,168 | 6.6% |

## 7.5 الحساسية (متغير واحد في كل مرة)

| المتغير | منخفض | مرتفع | صافي القيمة (منخفض) | صافي القيمة (مرتفع) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الأحجام | −15% | +15% | −1,160,824 | 6,312,688 |
| الأسعار | −10% | +10% | −49,906 | 5,209,189 |
| كلفة البناء/م² | 550 | 900 | 2,733,534 | 1,680,323 |
| المستهلكات من الإيراد | 15% | 22% | 4,023,102 | 1,502,924 |
| أيام التحصيل | 75 | 180 | 2,918,936 | 1,743,424 |

الاستنتاج:

- النموذج الموفّر يتحمّل ارتفاع كلفة البناء والتحصيل البطيء.

- يبقى حساساً لأحجام النشاط: انخفاضها 15% يقلب صافي القيمة إلى سالب.

- العقود قبل البناء هي الشرط الأهم.

# الفصل 8: التمويل والمنح

## 8.1 مصادر التمويل

| # | المصدر | الشروط | الملاءمة | المرجع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | برنامج البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية (نافذة الصحة) | حتى 3 ملايين للصحة؛ 0.5% + هامش البنك، حد أدنى 3.25% خارج عمّان؛ حتى 10 سنوات تشمل سماحاً حتى سنتين؛ لتمويل الأصول الثابتة؛ كمبيالة لصالح البنك المركزي + ضمانات البنك | عالية جداً. النموذج يستخدم 2.5 مليون، ويبقى هامش 0.5 مليون للمرحلة الثانية إن كان السقف لكل مقترض [VERIFY] | [SOURCE: hbtf.com، 16/10/2026]؛ خبر عن نية إيقاف برنامج مدعوم تدريجياً [SOURCE: المملكة][VERIFY] |
| 2 | تأجير تمويلي للأجهزة (بنك أو شركة تأجير أو تمويل من المورد) | النموذج: 500 ألف، 7%، 5 سنوات من الافتتاح | عالية للطبقي والـC-arm وأجهزة العمليات | [ASSUMPTION][VERIFY] |
| 3 | الشركة الأردنية لضمان القروض | ضمان التأجير التمويلي 70% حتى مليون/96 شهراً؛ “كفالة” 80% حتى 3 ملايين/96 شهراً | مهمة هنا لأن الأرض مستأجرة والرهن أضعف | [SOURCE: jlgc.com، 15/10/2026] |
| 4 | بنك إسلامي أو قرض تجاري | نحو 7.5% إسلامي / 8.5% تجاري | منخفضة كمصدر رئيسي | [ASSUMPTION] |
| 5 | مؤسسة التمويل الدولية وصندوق أوبك | لمستشفيات كبيرة أو مشاريع حكومية | منخفضة مباشرة | [SOURCE: IFC 2020؛ opecfund.org] |
| 6 | شركاء أطباء (شركة مساهمة خاصة) | 10–15 أخصائياً بحصص بين 100 و200 ألف | عالية: تسد حقوق الملكية وتضمن الحالات | [ASSUMPTION] |

## 8.2 المنح والدعم غير المسترد

| # | الأداة | القيمة التقديرية | المرجع |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | إعفاء جمركي وضريبة مبيعات على الموجودات الثابتة | نحو 345,000 وفر في التمويل الكامل | [SOURCE: نظام البيئة الاستثمارية 2023، م14][VERIFY] |
| 2 | تخفيض ضريبة الدخل 75% لخمس سنوات (لواء البتراء) | صغيرة في الأساسي، وأكبر في المتفائل | [SOURCE: م20–21][VERIFY] |
| 3 | البرنامج الوطني للتشغيل (145 + 10 + 12 ديناراً شهرياً لكل أردني بين 18 و45 سنة، لمدة 6 أشهر) | نحو 50,000 | [SOURCE: mol.gov.jo][ASSUMPTION: نحو 50 موظفاً مؤهلاً] |
| 4 | “ضمان من أجل التشغيل” (KfW عبر الشركة الأردنية لضمان القروض) | ضمان لا منحة | [SOURCE: بترا، 3/8/2026][VERIFY] |
| 5 | المسؤولية المجتمعية للشركات الكبرى في الجنوب: سيارة إسعاف أو جهاز عبر جمعية أو وقف صحي شريك | 45–200 ألف | [ASSUMPTION][VERIFY] |
| 6 | أرض بإيجار رمزي من البلدية أو سلطة الإقليم أو الأوقاف | يخفض الإيجار السنوي (18 ألفاً في النموذج) | [ASSUMPTION][VERIFY] |
| – | غير متاح الآن: منح جيدكو (متوقفة)، والوكالة الأمريكية (متوقفة)، ودعوات التراث (للجمعيات فقط)، وحزمة البترا (تموز 2026، للمنشآت القائمة) | 0 | [SOURCE: مسح 15–16/10/2026] |

## 8.3 هياكل التمويل (النموذج الموفّر)

| الهيكل | الدين | حقوق الملكية عند الإغلاق | نسبتها | التغطية 2034 | نقد إضافي مطلوب | أول سنة تغطية ≥1.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1: البنك المركزي 2.5 مليون + تأجير 0.5 مليون | 3,000,000 | 2,011,175 | 40.1% | 2.30 | 806,818 | 2032 |
| F2: F1 + إجارة إسلامية 1.2 مليون | 4,200,000 | 862,175 | 17.2% | 1.60 | 1,389,034 | 2034 |
| F3: قرض تجاري فقط 3.6 مليون بفائدة 8.5% | 3,600,000 | 1,522,800 | 29.7% | 1.58 | 1,221,568 | 2033 |
| F4: البنك المركزي 2.0 مليون + تأجير 0.5، وحقوق ملكية أكبر من الأطباء | 2,500,000 | 2,499,300 | 49.9% | 2.86 | 641,070 | 2032 |

التوصية:

- الهيكل F1، مع حقوق ملكية بنحو 2.82 مليون:

  - 2.01 مليون عند الإغلاق

  - 0.81 مليون التزام احتياطي

- لا تُزد نسبة الدين. الهيكل F2 يخفض حقوق الملكية عند الإغلاق، لكنه يرفع العجز النقدي ويؤخر التغطية حتى 2034.

- يُسحب قرض البنك المركزي في 2028 بعد استنفاد حقوق الملكية، فتغطي سنتا السماح 2028 و2029.

## 8.4 وثائق طلب الائتمان

- السجل التجاري وعقد التأسيس.

- موافقة وزارة الصحة المبدئية وكتاب التصنيف.

- عقد إيجار الأرض (25 سنة أو أكثر، مسجّل، مع حق البناء والرهن) أو سند الأرض.

- المخططات (مع التوسعة) وجدول الكميات وعروض المقاولين.

- عروض الأجهزة وضماناتها.

- هذه الدراسة والنموذج المالي.

- خطابات النوايا من الدافعين.

- إثبات حقوق الملكية والالتزام الاحتياطي.

- قرار الحوافز من وزارة الاستثمار.

- الضمانات (رهن حق الإيجار والمبنى، التنازل عن التأمين، كفالات الشركاء، ضمان الشركة الأردنية لضمان القروض إن لزم).

# الفصل 9: مقارنة النماذج وخطة الترقية

## 9.1 النماذج المقارنة

| النموذج | الاستخدامات الرأسمالية | التمويل الكامل | حقوق الملكية عند الإغلاق | التغطية 2034 | صافي القيمة مع القيمة المتبقية | العائد الداخلي | أول سنة تغطية ≥1.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. الموفّر القابل للتوسعة (الموصى به) | 5,011,175 | 5,817,993 | 2,011,175 | 2.30 | 2,583,075 | 16.0% | 2032 |
| B. البناء الكامل وشراء الأرض (الإصدار 2) | 6,272,450 | 7,480,550 | 2,672,450 | 2.08 | 793,109 | 11.7% | 2033 |
| C. الموفّر مع شراء الأرض بدل الإيجار | 5,207,375 | 5,961,941 | 2,207,375 | 2.34 | 2,562,033 | 15.8% | 2032 |
| D. الموفّر دون مخصص التوسعة | 4,871,975 | 5,674,752 | 1,871,975 | 2.30 | 2,721,960 | 16.5% | 2032 |

لماذا A وليس D:

- النموذج D أرخص بنحو 143 ألف دينار.

- لكنه يغلق باب الترقية: إضافة طابق على مبنى غير مصمم لها تعني تدعيماً مكلفاً، أو مبنى جديداً، أو إيقاف الخدمة.

- مخصص التوسعة هو ثمن خيار المستقبل، وهو صغير مقارنة بكلفة المرحلة الثانية.

الخيار C (شراء الأرض): مناسب إن وُجدت أرض مناسبة بسعر 60 ألفاً للدونم أو أقل، أو إن رفض البنك الرهن على أرض مستأجرة. يرفع التمويل الكامل نحو 144 ألفاً فقط، لأن الإيجار السنوي يختفي.

خيار لم يُنمذج: تحويل مبنى قائم (أحد الفنادق المغلقة في وادي موسى، إذ أغلق 28 فندقاً في 2025 [SOURCE: Arab News]):

- قد يوفر الكثير.

- لكن اشتراطات المستشفى صعبة التحقيق في مبنى فندقي:

  - ممرات 2.40 م

  - ارتفاع غرف العمليات 3.5 م

  - مصاعد أسرّة

  - غازات طبية

- يستحق الفحص بزيارة هندسية [VERIFY].

## 9.2 خطة الترقية

| المرحلة | ماذا تضيف | الكلفة التقديرية | متى تبدأ (المؤشرات) | التمويل |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (2029) | 20 سريراً متخصصاً، غرفتا عمليات، يوم واحد، مناظير، طوارئ، طبقي | 5.82 مليون تمويل كامل | – | البنك المركزي 2.5 + تأجير 0.5 + حقوق ملكية |
| 2 (نحو 2032–2034) | الطابق الثالث: +20 سريراً (40 إجمالاً)، غرفة عمليات ثالثة، توسعة العناية إلى 4–6 أسرّة | نحو 1.3–1.4 مليون: بناء 1,300 م² نحو 780 ألفاً + أنظمة 120 ألفاً + أسرّة وأثاث 120 ألفاً + تجهيز العمليات الثالثة 140 ألفاً + تصميم وطوارئ نحو 170 ألفاً | إشغال الأجنحة فوق 80% لستة أشهر، واستخدام العمليات فوق 85%، والتغطية فوق 1.5 لسنتين، ونقد متاح يغطي 40% من الكلفة | نقد متراكم (+1.28 مليون بحلول 2036 في الأساسي) + قرض ثانٍ من البرنامج أو تجاري [VERIFY: السقف] |
| 2ب (اختياري) | التحويل إلى مستشفى عام (أربعون سريراً مع الباطني والتوليد والأطفال) | ضمن المرحلة الثانية + غرفة ولادة نحو 120–150 ألفاً + كوادر الباطني والتوليد | طلب موثّق على الولادة والباطني، وموافقة الوزارة | كما سبق |
| 3 | رنين مغناطيسي 1.5 تسلا (مجدَّد) في الغرفة المدرّعة الاحتياطية | نحو 450–600 ألفاً | أكثر من 1,500 حالة رنين محوّلة سنوياً إلى خارج المحافظة [ASSUMPTION] | تأجير تمويلي للجهاز |

كل كلف المراحل 2 و3 [ASSUMPTION]، وليست ضمن التدفقات النقدية للنموذج. تُدرس بنموذج مستقل عند قرار المرحلة.

# الفصل 10: المخاطر

| # | الخطر | الاحتمال | الأثر | المعالجة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | الوزارة تصنّف المشروع مستشفى عاماً (40 سريراً) من البداية | متوسط | عالٍ: يصبح خاسراً (صافي القيمة −1.93 مليون) | الاجتماع التنسيقي أولاً؛ بديل: الجراحة النسائية وجراحة الأطفال كيوم واحد دون جناحين |
| 2 | ضعف الطلب: المستشفى الحكومي غير ممتلئ، والمستشفى العسكري الجديد، والتأمين الحكومي | عالٍ | عالٍ | عقود قبل البناء، وتركيز على الجراحة المجدولة، وشركاء أطباء |
| 3 | البنك لا يقبل الرهن على أرض مستأجرة | متوسط | متوسط | عقد إيجار مسجّل يسمح بالرهن، أو ضمان من الشركة الأردنية لضمان القروض، أو الخيار C |
| 4 | أعطال الأجهزة المجددة | متوسط | متوسط | مورد معتمد، وضمان سنتين، وعقد صيانة، وجهاز أشعة احتياطي متنقل |
| 5 | صعوبة استقطاب الأخصائيين، ولا سيما جرّاح عظام مقيم لأن المالك طبيب غير جرّاح، ورواتب أعلى | عالٍ | متوسط (الرواتب +15% تخفض صافي القيمة إلى +0.67 مليون) | سكن، وحوافز، وشركاء أطباء |
| 6 | بطء التحصيل | عالٍ | منخفض إلى متوسط | نظام مطالبات إلكتروني، وخط تمويل ذمم |
| 7 | صدمات السياحة | عالٍ | منخفض | السياحة 3% من الإيراد |
| 8 | تأخر الترخيص والبناء | متوسط | متوسط | بدء الإجراءات فوراً |
| 9 | توقف نافذة البنك المركزي | منخفض إلى متوسط | عالٍ | موافقة بنكية مبكرة؛ البديل إجارة إسلامية مع ضمان “كفالة” |
| 10 | الأخطاء الطبية في مستشفى صغير | متوسط | عالٍ | اعتماد جودة، وتأمين مسؤولية، وبروتوكولات تحويل |

# الفصل 11: مقارنة بالدراسة المرجعية (مستشفى الأيادي الشافية، 80 سريراً، 2025)

استُخدمت الدراسة المرفقة للمساعدة فقط.

| المؤشر | الدراسة المرجعية | هذه الدراسة (النموذج الموفّر) |
| --- | --- | --- |
| الأسرّة | 80 (عام) | 20 متخصصاً (قابل للتوسعة إلى 40) |
| الاستثمار الكلي | 7,574,640 | 5,011,175 (5,817,993 مع عجز النمو) |
| الاستثمار للسرير | 94,683 | 250,559 |
| كلفة البناء/م² | 298 | 600 |
| الموظفون | 100 | 96 |
| النمو في الإيراد | لا يوجد | إشغال من 38% إلى 72% خلال 6 سنوات |
| الذمم المدينة | مُهملة | 105 أيام |
| الدين | لا يوجد | 3.0 مليون |
| صافي الربح في السنة الأولى | +150,054 | −703,566 |

أرقام الدراسة المرجعية في البناء والرواتب أقل من السوق بكثير، وتفترض إشغالاً كاملاً من اليوم الأول، لذلك لا تصلح أساساً لطلب تمويل.

# الفصل 12: الحكم النهائي

مجدٍ بشروط (Go with conditions). النموذج الموفّر القابل للتوسعة هو أفضل نموذج بأقل مال.

- التمويل الكامل 5.82 مليون دينار بدل 7.48 مليون.

- العائد الداخلي للمشروع 16%.

- تغطية خدمة الدين 1.25 من 2032، و2.3 عند الاستقرار.

- الرصيد التراكمي يعود موجباً في 2034.

- المبنى جاهز لمضاعفة الأسرّة دون هدم.

ترتيب القرارات:

- الاجتماع التنسيقي مع وزارة الصحة.

- الأرض: إيجار مسجّل أو حصة عينية.

- عقود الدافعين وحقوق الملكية.

- موافقة البنك والحوافز.

- التصميم والبناء.

لا يبدأ البناء قبل اكتمال الخطوات 1 إلى 4.

# الفصل 13: أسئلة للمالك

- هل يمكن ترتيب الاجتماع التنسيقي مع مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية قريباً؟

- هل توجد أرض للعائلة أو للبلدية أو للأوقاف في وادي موسى يمكن استئجارها 25 سنة أو أكثر؟ وما مساحتها وتنظيمها؟

- كم تستطيع المساهمة نقداً؟ وهل لديك أطباء مستعدون للشراكة؟ كم عددهم وتخصصاتهم؟

- هل تقبل أجهزة مجدَّدة (الطبقي خصوصاً) بضمان من المورد؟

- هل تقبل حذف جناحي النسائية والأطفال إن اشترطت الوزارة ذلك للتصنيف المتخصص؟

- ما تخصصك وخبرتك الإدارية؟ وهل لديك جرّاحون (عظام، عامة، نسائية) مستعدون للعمل أو الشراكة؟ كم عملية يجرون سنوياً، وأين؟

- هل لديك تواصل مع الخدمات الطبية الملكية أو وزارة الصحة أو شركات التأمين لعقود شراء خدمة؟

- أي بنك تتعامل معه، وهل تفضّل التمويل الإسلامي؟

- هل تريد أن ندرس تحويل أحد الفنادق المغلقة في وادي موسى إلى مستشفى؟

- متى تفضّل التوسعة إلى 40 سريراً، وهل الولادة ضمن رؤيتك؟

# المصادر

- وزارة الصحة الأردنية، التقرير الإحصائي السنوي 2024. https://moh.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/التقرير_الاحصائي_السنوي-2024_(1).pdf

- الدليل التنفيذي لترخيص وإنشاء وتشغيل مستشفى خاص في الأردن، إصدار 26/9/2026، مرفق من المالك (نظام المستشفيات الخاصة 54/2014 ومعدله 63/2022).

- دراسة جدوى مستشفى الأيادي الشافية، وادي موسى، 2025، مرفقة من المالك (للمقارنة فقط).

- بنك الإسكان، برنامج دعم القطاعات الاقتصادية. https://hbtf.com/en/economic-sectors-support-program-med-term-loans

- المملكة، “البنك المركزي يخطط لإيقاف برنامج مدعوم لإقراض شركات تدريجياً”. https://www.almamlakatv.com/news/110336

- Deloitte, Jordan Tax Highlights 2025. https://www.deloitte.com/content/dam/assets-shared/docs/services/tax/2025/dttl-tax-jordanhighlights-2025.pdf

- نظام تنظيم البيئة الاستثمارية 2023. https://jordan-lawyer.com/2023/03/12/نظام-تنظيم-البيئة-الاستثمارية-لسنة-2023/

- Health Economics Review (2022), “Costs of hospital services in Jordan”. https://link.springer.com/doi/10.1186/s13561-022-00356-0

- Block Imaging, “How much does a CT scanner cost”. https://www.blockimaging.com/how-much-does-a-ct-scanner-cost

- IFC, “IFC provides $30 million financing package for landmark private hospital in Jordan”, 27/5/2020. https://www.ifc.org/en/pressroom/2020/ifc-provides-30-million-financing-package-for-landmark-private-hospital-in-jordan

- Jordan News، تسليم مستشفى معان العسكري، 8/4/2026. https://www.jordannews.jo/Section-109/News/Public-Works-Procedures-Begin-to-Hand-Over-Ma-an-Military-Hospital-to-Royal-Medical-Services-50389

- Jordan News، مستشفيات معان، 8/9/2025. https://www.jordannews.jo/Section-109/News/Minister-of-Public-Works-Inspects-Progress-on-Ma-an-Military-and-Governmental-Hospital-Projects-44741

- وزارة الاستثمار، مستشفى مادبا بالشراكة. https://www.moin.gov.jo/En/NewsDetails/PM_Lays_Cornerstone_for_Madaba_Public_Hospital_First_Built_via_PPP_Model

- US ITA, Jordan Healthcare, 3/10/2026. https://www.trade.gov/market-intelligence/jordan-healthcare-hospital-expansion-fuels-demand-medical-device-and-health-it

- Simply Wall St, Ibn Al-Haytham Hospital. https://simplywall.st/stock/ase/ibnh

- جمعية المستشفيات الخاصة. https://phajordan.org/EN-article-14152-

- Zawya، المرضى الأجانب 2025. https://www.zawya.com/en/economy/levant/foreign-patients-at-jordans-private-hospitals-rise-4-in-2025-pha-smlei4wa

- Qureos، رواتب التمريض، 6/7/2026. https://www.qureos.com/career-guide/nurse-salary-in-jordan

- إرم للأعمال، الحد الأدنى للأجور، 13/1/2025. https://www.erembusiness.com/economy/zsupevx

- almaal.org، كلفة البناء 2024. https://almaal.org/the-cost-of-building-one-floor-of-200-square-meters-in-jordan

- الشركة الأردنية لضمان القروض. https://jlgc.com/en/service/programs/loan-guarantee-programs

- وزارة العمل، البرنامج الوطني للتشغيل (منصة تشغيل)، 2026، كما ورد في دراسة قرية أبو غازي (15/10/2026).

- مصادر السياحة والحوادث (سلطة إقليم البترا، Jordan Times، إرم، Arab News، مديرية الأمن العام): التفاصيل والروابط في sections/research-notes.md.

مفتاح الوسوم: [SOURCE] رقم من مصدر منشور؛ [ASSUMPTION] افتراض من فريق الدراسة؛ [VERIFY] يحتاج تأكيداً قبل التقديم للبنك.